08           января              14							867/08-06

О ПЕРЕСМОТРЕ СУДЕБНОГО АКТА

ПО ВНОВЬ ОТКРЫВШИМСЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ

Арбитражный суд ПМР в составе судьи Мальского Э.А., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению Министерства просвещения ПМР /г.Тирасполь, ул.Мира, д.50/ о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решения Арбитражного суда ПМР от 05.08.2008г. по делу № 867/08-06 по иску ЗАО «Строительный трест» /г.Тирасполь, ул.К.Либкнехта, д.385/ к Министерству просвещения ПМР о взыскании задолженности, при участии в судебном заседании:

от истца: Дьяченко Л.А., Павлушина П.П. – по доверенности,

от ответчика:  Ивашкова О.С.,

УСТАНОВИЛ:

ЗАО «Строительный трест» обратилось в Арбитражный суд ПМР с исковым заявлением к Министерству просвещения ПМР о взыскании задолженности. Решением Арбитражного суда ПМР от 05.08.2008г. требовния ЗАО «Строительный трест» удовлетворены, с Министерства просвещения ПМР в пользу ЗАО «Строительный трест» взыскана задолженность в сумме 2 177 290 руб. 88 коп.

Министерство просвещения ПМР обратилось в Арбитражный суд ПМР с заявлением о пересмотре указанного судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам, мотивировав обращение тем, что данным решением с ответчика в пользу истца взыскана задолженность, часть которой в сумме 938599,00 рублей фактически за ответчика оплачена Администрацией Президента ПМР. При этом указанная информация стала известна ответчику только на основании Постановления Коллегии Счетной Палаты ПМР от 21.11.2013г. № 7/IV «О результатах проведения контрольных мероприятий по вопросу обоснованности формирования кредиторской задолженности Министерства просвещения ПМР перед ЗАО «Строительный трест» за выполненные строительные и ремонтные работы, осуществляемые при реконструкции ГУ «Приднестровский государственный театр драмы и комедии им. Н.С.Аронецкой» в 20042005 годах», что является существенным обстоятельством для разрешения спора по существу.

Судом установлено следующее:

Арбитражным судом ПМР 05.08.2013года принято решение по делу №867/08-06 по иску ЗАО «Строительный трест» к Министерству просвещения ПМР о взыскании, в соответствии с которым требования ЗАО «Строительный трест» удовлетворены, и с Министерства просвещения ПМР в пользу ЗАО «Строительный трест» взыскана задолженность в сумме 2177290  рублей 88 коп.  18.05.2004 г. по договору генподряда от 18.05.2004г. № 10/30 на реконструкцию Республиканского театра драмы и комедии.

Основанием для удовлетворения исковых требований послужил факт доказанности наличия у ответчика неисполненных обязательств по данному договору в сумме удовлетворенных требований /2177290  рублей 88 коп./.

Одновременно судом установлено следующее:

На основании Постановления Коллегии Счетной Палаты ПМР от 21.11.2013г. № 7/IV «О результатах проведения контрольных мероприятий по вопросу обоснованности формирования кредиторской задолженности Министерства просвещения ПМР перед ЗАО «Строительный трест» за выполненные строительные и ремонтные работы, осуществляемые при реконструкции ГУ «Приднестровский государственный театр драмы и комедии им. Н.С.Аронецкой» в 20042005 годах» установлены   факты завышения кредиторской задолженности Министерства просвещения   ПМР   перед    ЗАО «Строительный трест»:

За выполненные работы по реконструкции ГУ «Приднестровский государственный театр драмы и комедии им. Н.С. Аронецкой», субподрядной организации ЗАО «Тирасстром» за апрель-май 2005 года (акты выполненных работ №№ 4-1, 4-2, 4-3, 4-4) Администрацией Президента ПМР перечислены денежные средства на общую сумму 938 599,00 рублей ПМР (платежное поручение № 93 от 02.06.2005 г. на сумму 399 145,00 рублей ПМР и платежное поручение № 156 от 06.10.2005 г. на сумму 539 454,00 рублей ПМР), минуя счет Министерства просвещения ПМР. ЗАО «Строительный трест» указанные акты выполненных работ за апрель-май 2005 года были включены в реестр актов выполненных работ, на основании которых определилась общая стоимость работ, предъявленных к оплате Министерству просвещения ПМР.

При   предъявлении   требований   к   Министерству   просвещения ПМР  по  погашению  кредиторской задолженности  ЗАО  «Строительный  трест»  не  были учтены средства, оплаченные Министерством   просвещения  ПМР в сумме 105622,94 рублей ПМР, из которых на 50000,00 рублей ПМР в реестре по оплате строительно-монтажных работ, представленном ЗАО «Строительный  трест», допущена  техническая  ошибка:   вместо   суммы 661 181,00 рублей ПМР указанна сумма 611181,00 рублей ПМР.

В реестре по оплате аванса на приобретение материалов по договору генподряда не отражены средства в сумме 55622,94 рублей ПМР, в частности перечисленные ЗАО «Строительный трест» для оплаты материалов ООО ТК «Бэст» на сумму 33 546,94 рублей ПМР, ООО «Эмульбит» на сумму 5 076,00 рублей ПМР, ООО «Нексус» на сумму 17 000,00 рублей ПМР, перечисление которых подтверждается платежными поручениями № 10 от 08.07.2004г. на сумму 38 622,00 рублей ПМР и № 9 от 08.07.2004 г. на сумму 17 000,00 рублей ПМР.

При проверке соблюдения строительных норм при исполнении работ по реконструкции театра в актах приемки выполненных генеральным подрядчиком ЗАО «Строительный трест» и субподрядными организациями работ выявлено завышение стоимости выполненных работ за 2004-2005 Г г.г. на общую сумму 10 413,00 рублей ПМР.

Между Министерством просвещения ПМР и ЗАО «Строительный трест» на основании указанного выше Постановления Коллегии Счетной палаты ПМР от 21 ноября 2013 года № 7/IV подписан акт сверки расчетов по бухгалтерским данным на 12 декабря 2013 год, в соответствии с которым задолженность Министерства просвещения ПМР перед ЗАО «Строительный трест» составляет сумму 1044221,00 ПМР, из которых сумма 17 911 рублей  образовалась на основании решения Арбитражного суда ПМР от 25 октября 2007 года по делу № 936/07-06.

Следовательно, общая задолженность Министерства просвещения ПМР перед ЗАО «Строительный трест» по состоянию на 12.12.2013 г. составляет 1044221,00 рублей.

Учитывая,  что данные обстоятельства ответчику и истцу стали известны на основании Постановления Коллегии Счетной Палаты ПМР от 21.11.2013г. № 7/IV «О результатах проведения контрольных мероприятий по вопросу обоснованности формирования кредиторской задолженности Министерства просвещения ПМР перед ЗАО «Строительный трест» за выполненные строительные и ремонтные работы, осуществляемые при реконструкции ГУ «Приднестровский государственный театр драмы и комедии им. Н.С.Аронецкой» в 20042005 годах» и не были известны сторонам на дату разрешения спора по существу, следовательно, данные обстоятельства являются существенными и подлежат оценке как имеющие существенное значение для разрешения спора по существу.

Представитель истца в судебном заседании не возражал против пересмотра решения Арбитражного суда ПМР от 05.08.2008г. по делу № 867/08-06, поддержав доводы, изложенные в заявлении о пересмотре вступившего в законную силу судебного акта по указанным обстоятельствам в судебном заседании, и пояснив, что не знал о факте оплаты Администрацией Президента ПМР за ответчика части задолженности перед истцом по спорным обязательствам, минуя истца – непосредственно в пользу субподрядчика. Также истец подтвердил факт подписания сторонами акта сверки расчетов по бухгалтерским данным на 12 декабря 2013 год на основании Постановления Коллегии Счетной Палаты ПМР от 21.11.2013г. № 7/IV «О результатах проведения контрольных мероприятий по вопросу обоснованности формирования кредиторской задолженности Министерства просвещения ПМР перед ЗАО «Строительный трест» за выполненные строительные и ремонтные работы, осуществляемые при реконструкции ГУ «Приднестровский государственный театр драмы и комедии им. Н.С.Аронецкой» в 20042005 годах». Указанные обстоятельства также подтверждаются собственноручно сделанной представителем истца Дьяченко Л.С. записью в протоколе судебного заседания от 08.01.2014г. по делу № 867/08-06.

Суд, рассмотрев заявление Министерства просвещения ПМР, заслушав пояснения лиц, участвующих в деле и материалы, представленные участниками процесса по поручению суда, считает заявление подлежащим удовлетворению по указанным выше основаниям, установленным в судебном заседании.

В соответствии со ст. 168 АПК ПМР  арбитражный суд может пересмотреть принятый им и вступивший в законную силу судебный акт по новым или вновь открывшимся обстоятельствам по основаниям и в порядке, которые предусмотрены в главе 22 АПК ПМР.

В соответствии с п.1 ст. 169 АПК ПМР вступившее в законную силу решение принятое в первой инстанции, пересматривается составом арбитражного суда, принявшим это решение.

В соответствии с п.п. а) п. 1 ст. 170 АПК ПМР основаниями пересмотра судебных актов по правилам настоящей главы являются:

а) вновь открывшиеся обстоятельства – указанные в п. 2 статьи 170 АПК ПМР и существовавшие на момент принятия судебного акта обстоятельства по делу;

В силу п.п. а) п. 2 ст. 170 АПК ПМР вновь открывшимися обстоятельствами являются:

а) существенные для дела обстоятельства, которые не были и не могли быть известны заявителю.

Судом на основании имеющихся в деле материалов, изложенных выше обстоятельств и пояснений участников процесса, установлено, что Министерство просвещения ПМР о факте превышения суммы предъявленных ЗАО «Строительный трест» требований по отношению к сумме фактической задолженности узнало на основнии Постановления Коллегии Счетной Палаты ПМР от 21.11.2013г. № 7/IV «О результатах проведения контрольных мероприятий по вопросу обоснованности формирования кредиторской задолженности Министерства просвещения ПМР перед ЗАО «Строительный трест» за выполненные строительные и ремонтные работы, осуществляемые при реконструкции ГУ «Приднестровский государственный театр драмы и комедии им. Н.С.Аронецкой» в 20042005 годах». В Арбитражный суд ПМР ответчик обратился 21.12.2013г., т.е. в течение установленного Законом срока на обращение в суд за пересмотром решения Арбитражного суда ПМР от 05.08.2008г. по делу № 867/08-06.

Изложенные  обстоятельства, по мнению суда, имеют существенное значение для дела. Следовательно, учитывая, что в деле имеются обстоятельства,  которые признаны судом существенными и по установленным судом уважительным основаниям не были известны заявителю, суд считает необходимым удовлетворить с учетом согласия истца, заявление ответчика и пересмотреть решение Арбитражного суда ПМР от 05.08.2008г. по делу № 867/08-06 по данным обстоятельствам.

Арбитражный суд ПМР, руководствуясь ст.ст. 168,169, п.п. а) п.1 и п.п. а) п. 2 
ст. 170, ст. 172-3, ст. 172-4, 102-2 АПК ПМР,

РЕШИЛ:

- Удовлетворить заявление Министерства просвещения ПМР о пересмотре решения Арбитражного суда ПМР от 05 августа 2008 года по делу № 867/08-06 по вновь открывшимся обстоятельствам.

- Решение Арбитражного суда ПМР от 05 августа 2008 года по делу № 867/08-06 отменить.

- Рассмотрение искового заявления ЗАО «Строительный трест» к Министерству просвещения ПМР о взыскании долга назначить на 22 января 2014 года, на 14.00 часов, в здании Арбитражного Суда ПМР, каб. 301.

- Истцу представить в судебное заседание: оригиналы документов, приложенных  к исковому заявлению; учредительные документы для обозрения; все возможные дополнительные доказательства по заявленным требованиям.

- Ответчику представить в судебное заседание: все возможные дополнительные доказательства возражений по заявленным требованиям;

6. Признать обязательной явку лиц, участвующих в деле, в судебное заседание.

Решение может быть обжаловано в кассационную инстанцию Арбитражного суда ПМР.

Судья								 		 Э.А. Мальский