01         сентября                14                                                                                 313/14-04

Арбитражный суд Приднестровской Молдавской Республики в составе судьи Романенко А.П., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ГОУ «ПГУ им.Т.Г. Шевченко» (г.Тирасполь, ул.25 Октября, 107) к ООО «Тигр» (г.Тирасполь, ул.Котовского, 25, кв.10) о возмещении ущерба, при участии в судебном заседании представителей: истца – Скурихиной В.Г., Нягу А.Н. по доверенности, ответчика – Щербатого В.С. по доверенности,

установил: ГОУ «ПГУ им.Т.Г. Шевченко» обратилось в арбитражный суд с иском к ООО «Тигр» о возмещении ущерба. Требования истца обоснованы следующим. На основании проведенных тендеров истец и ответчик заключили между собой договоры подряда: договор подряда № 9, 282/10 от 25.05.2010 года и договор подряда № 8, 343/11 от 20.04.2011 года. В соответствии с указанными договорами ответчик  выполнил ремонтные работы на объектах ПГУ по замене отопительных приборов.

12 декабря 2013 года истец совместно с ответчиком составили Акт обследования состояния системы отопления учебных корпусов № 6,4,1. В ходе проверки установлено, что приборы отопления, установленные по вышеназванным договорам подряда, учебного корпуса № 6 ауд. 101, 108, 109, 225, 215, 203, 202, столовая, зал; учебного корпуса № 4 ауд. 109 вышли из строя из-за образовавшихся в них сквозных отверстий, которые привели их к последующему демонтажу. Фактов неправильной эксплуатации приборов не выявлено. Отопительные приборы использовались истцом по целевому назначению. 15 января 2014 года истцом и ответчиком составлен Акт демонтажа приборов отопления в учебном корпусе № 1 холл 2-го и 1 этажа.

Ответчик 23 декабря 2013 г. дал письменное обязательство по устранению выявленных дефектов в соответствии с актом обследования состояния системы отопления учебных корпусов № 6, 4, 1 в течение января 2014 года. Данное обязательство не выполнено. В настоящее время замене подлежат 37 отопительных батарей.

Истцом соблюден досудебный порядок урегулирования спора. Так, истцом в адрес ответчика была направлена претензия от 15 января 2014 года № 01-21/68  с просьбой провести замену и установку отопительных приборов в выше указанных помещениях ПГУ  за свой счет или предоставить в добровольном порядке денежную сумму для возмещения ущерба, направленных на замену и установку отопительного оборудования в указанных помещениях. Требования по претензии до настоящего времени не удовлетворены.

На основании изложенного, с учетом изменения в порядке ст.29 АПК ПМР предмета иска, просит понудить ответчика безвозмездно устранить недостатки выполненных работ по договорам подряда № 9  282/10 от 25.05.2010 года, № 8 343/11 от 20.04.2011 года посредством замены отопительных приборов (стальных радиаторов) в течении четырнадцати дней с момента вступления судебного акта в законную силу на следующих объектах принадлежащих ГОУ ПГУ им. Т.Г. Шевченко:

- Учебный корпус № 6: аудитории: 101 – 3 радиатора; 108 – 3 радиатора; 202 – 2 радиатора; 225 – 1 радиатор; 203 – 1 радиатор; 109 – 2 радиатора; 215 – 1 радиатор; Зал столовой – 2 радиатора; 110 – 1 радиатор; 218 – 1 радиатор; 213 – 2 радиатора; 116 – 1 радиатор; 214 – 1 радиатор; 117 – 1 радиатор; 219 – 1 радиатор; 218 – 1 радиатор; фойе – 2 радиатора; 206 – 1 радиатор; 201 – 1 радиатор; 213 – 1 радиатор; 215 - 1 радиатор;

- Учебный корпус № 4: аудитория  109 – 1 радиатор;

- Учебный корпус № 1: актовый зал – 3 радиатора; Холл 2 этажа – 1 радиатор; Холл 1 этажа – 1 радиатор; Холл 2 этажа – 1 радиатор.

Ответчик, отзыв на иск не представил, в судебном заседании требования истца признал полностью.

Суд, выслушав представителей истца и ответчика, исследовав представленные доказательства, находит требования истца законными, обоснованными и подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Как установлено в ходе судебного разбирательства, 25 мая 2010 года между истцом и ответчиком заключен договор подряда №9 282/10. По условиям договора (с учетом  доп. соглашения №1 от 03.08.2010г) ответчик взял обязательство выполнить по поручению истца в срок до 31 декабря 2010 года капитальный ремонт актового зала, части прилегающего холла и лестницы учебного корпуса №1 ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко». Актом приемки выполненных работ №62-3 оговоренные названным договором работы, в т.ч. работы по установке стальных радиаторов, приняты истцом. Из данного акта также следует, что работы выполнялись с использованием материалов подрядчика.

20 апреля 2011 года между истцом и ответчиком заключен договор подряда №8 343/11, по условиям которого ответчик взял обязательство выполнить капитальный  ремонт аудиторий № 400, 400а, 400б, 401, 401а и коридора учебного корпуса  № 4, сантехнические и общестроительные работы санузлов 1-3 этажи учебного корпуса № 2, замена внутридомовой системы отопления учебного корпуса № 6 ГОУ «ПГУ им. Т. Г. Шевченко». Работа подлежала выполнению из материалов подрядчика (п.1.1, п.1.2 договора). Актами приемки выполненных работ №34-4, №34-6 оговоренные договором работы, в т.ч. работы по установке стальных радиаторов, приняты истцом.

Актами: «обследовании состояния системы отопления учебных корпусов №6,4,1» от 12 декабря 2013 года, «обследования состояния системы отопления учебных корпусов №6,1» от 15 января 2014 года и «обследования состояния системы отопления учебных корпусов №6,1» от 21 марта 2014 года, составленных с участием ответчика, зафиксированы факты выхода из строя установленных ответчиком в ходе выполнения работ по договорам подряда №9 282/10 и №8 343/11 приборов отопления (стальных радиаторов) по причине образования сквозных отверстий. В частности, зафиксированы факты выходя из строя стальных радиаторов, установленных в учебном корпусе № 6 ауд.101, 108, 109, 225, 215, 203, 202, 206, 201, 213, фойе, столовой, актовом зале; учебном корпусе № 4 ауд. 109,  учебном корпусе № 1 холле 2-го и 1 этажа.

Условия заключенных сторонами договоров позволяют суду квалифицировать их как договоры подряда, соответственно к возникшим из них правоотношениям сторон подлежат применению положения гл.38 «Подряд» ГК ПМР.

Так, согласно п.1 ст.731 ГК ПМР по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять работу и оплатить ее результат.

Согласно п.1 ст.750 ГК ПМР Качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода.

В случае, когда законом или в порядке им предусмотренном, а равно договором подряда или обычаями делового оборота предусмотрено предоставление подрядчиком заказчику гарантии качества работы, подрядчик обязан передать заказчику результат работы, который должен соответствовать требованиям п. 1 ст.750 ГК ПМР в течение всего гарантийного срока. Гарантия качества результата работ, если иное не предусмотрено договором подряда, распространяется на все, составляющее результат работы (ст.751 ГК ПМР).

Согласно п.2.3.4 договора подряда №9 282/10 от 25 мая 2010 года и п.2.3.4 договора подряда №8 343/11 от 20 апреля 2011 года ответчик предоставил гарантию нормального функционирования результата работ в течение пяти лет с даты подписания сторонами акта приема-сдачи работ. Пунктом 2.3.3. договора подряда 9 282/10 от 25 мая 2010 года и договора подряда № 8 343/11 от 20 апреля 2011 года ответчик обязался  безвозмездно устранить по требованию истца недостатки и дефекты, обнаруженные в период гарантийного срока эксплуатации недостатков, которые не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию объекта, устранять недостатки за счет подрядчика.

В силу п.п. а) п.1 ст.752 ГК ПМР в случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия, заказчик вправе, если иное не установлено законом, в порядке им предусмотренном, или договором, потребовать от подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

Поскольку направленная претензия (исх. № 396 от 16.10.2013г) ответчиком оставлена без удовлетворения, и учитывая неисполнение им предоставленного истцу 23 декабря 2013 года гарантийного обязательства по устранению выявленных дефектов в соответствии с актами обследования состояния системы отопления учебных корпусов № 6, 4, 1 в течение января 2014 года, суд находит требования истца соответствующим условиям заключенных договоров и положениям п.п. а) п.1 ст.752 ГК ПМР, в связи с чем удовлетворяет требования в полном объеме.

По правилам ст.84 АПК ПМР расходы по оплате госпошлины относятся на ответчика.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.113-116 АПК ПМР, арбитражный суд

решил:

Исковые требования ГОУ «ПГУ им.Т.Г. Шевченко» удовлетворить.

Обязать ООО «Тигр» в течение четырнадцати дней со дня вступления решения в законную силу произвести замену отопительных приборов (стальных радиаторов) на следующих объектах принадлежащих ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко»:

- Учебный корпус № 6: аудитории: 101 – в количестве 3 радиаторов; 108 – в количестве 3 радиаторов; 202 – в количестве 2 радиаторов; 225 – в количестве 1 радиатора; 203 – в количестве 1 радиатора; 109 – в количестве 2 радиаторов; 215 – в количестве 1 радиатора; Зал столовой – в количестве 2 радиаторов; 110 – в количестве 1 радиатора; 218 – в количестве 1 радиатора; 213 – в количестве 2 радиаторов; 116 – в количестве 1 радиатора; 214 – в количестве 1 радиатора; 117 – в количестве 1 радиатора; 219 – в количестве 1 радиатора; 218 – в количестве 1 радиатора; фойе – в количестве 2 радиаторов; 206 – в количестве 1 радиатора; 201 – в количестве 1 радиатора; 213 – в количестве 1 радиатора; 215 – в количестве 1 радиатора;

- Учебный корпус № 4: аудитория  109 – в количестве 1 радиатора;

- Учебный корпус № 1: актовый зал – в количестве 3 радиаторов; Холл 2 этажа – в количестве 1 радиатора; Холл 1 этажа – в количестве 1 радиатора; Холл 2 этажа – в количестве 1 радиатора.

Взыскать с ООО «Тигр» в доход республиканского бюджета госпошлину в размере 369 рублей.

Решение может быть обжаловано в течение 20 дней после его принятия.

- Судья Арбитражного суда

- Приднестровской Молдавской Республики				      А.П. Романенко