12                ноября              14                                                                         833/14-10

Арбитражный суд Приднестровской Молдавской Республики, в составе судьи Сливка Р.Б., рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление Открытого акционерного общества «Ремонтно-строительное управление -2», г. Тирасполь, ул. 1 Мая, 2 (адрес для почтовой корреспонденции: г. Тирасполь, ул. 9 января, д.61), к Открытому акционерному обществу «СК «Бендерыстрой», г. Бендеры, ул. Индустриальная, 16 «а», о взыскании задолженности по договору субподряда, при  участии:

от заявителя: Григорьева О.И. по доверенности от 06.10.2014 года;

от ответчика: не явился (заявление о рассмотрении дела в отсутствии представителя от 03.11.2014г. №01-3/304),

УСТАНОВИЛ:

Открытое акционерное общество «Ремонтно - строительное управление – 2» (далее -ОАО «РСУ-2», истец) обратилось в Арбитражный суд ПМР с исковым заявлением к Открытому акционерному обществу «СК «Бендерыстрой» (далее – ОАО СК «Бендерыстрой», ответчик) о взыскании задолженности по Договору на выполнение субподрядных работ № 3 от 20 августа 2013 года.

Определением Арбитражного суда ПМР от 13 октября 2014 года исковое заявление оставлено без движения. После устранения обстоятельств, послуживших основанием для оставления искового заявления без движения, определением Арбитражного суда ПМР от 27 октября 2014 года исковое заявление принято к производству и назначено к рассмотрению на 12 ноября 2014 года.

Представитель ответчика в судебное заседание не явился, однако в адрес суда было направлено заявление о рассмотрении дела в отсутствие ответчика (исх. №01-3/304 от 03.11.2014 года). Отзыв на исковое заявление ответчик не представил.

Арбитражный суд, исходя из положений п.2 ст.108 АПК ПМР, принимая во внимание достаточность доказательств, имеющихся в материалах дела, счел возможным рассмотреть дело в отсутствие ответчика.

Требования истца мотивированы тем, что 20 августа 2013 года между ОАО СК «Бендерыстрой» - «Генподрядчик» и ОАО «РСУ-2» - «Субподрядчик» был заключен Договор на выполнение субподрядных работ № 3. В соответствии с пунктом 1.1. Договора на выполнение субподрядных работ № 3  от 20 августа 2013 года  ОАО «РСУ-2» приняло на себя обязательство выполнить работы  по изготовлению и монтажу металлопластиковых изделий на объекте: «Администрация Президента ПМР, ул. 25 Октября, 45». В соответствии с пунктом 3.3 указанного выше Договора ОАО СК «Бендерыстрой», приняло на себя обязательство принять и оплатить указанные работы по настоящему договору.

В соответствии с пунктом 1.2 Договора на выполнение субподрядных работ № 3                     от 20 августа 2013 года  стоимость поручаемых «Субподрядчику» по настоящему договору работ определяется в сумме: 25 845  рублей ПМР.

В соответствии с взятыми на себя обязательствами  ОАО «РСУ-2» выполнило работы  по изготовлению и монтажу металлопластиковых изделий на объекте: «Администрация Президента ПМР, ул. 25 Октября, 45» в соответствии с условиями договора и в установленный срок, однако данные работы до настоящего времени не оплачены. Ответчиком без замечаний были приняты выполненные работы, о чем свидетельствует подписанный между сторонами Акт № 71-1 приемки выполненных работ за сентябрь 2013 года по объекту: «Корпус № 3 Администрация Президента ПМР, установка м/пластиковых изделий». К качеству выполненных работ претензий со стороны ответчика предъявлено не было. К калькуляции № 358 от 16 октября 2013 года ответчик претензий также не предъявил.

В соответствии с пунктом 4.5 Договора расчеты за выполненные работы производятся по фактической стоимости сложившейся на момент подписания «Акта выполненных работ, принятия материалов и конструкций по накладным путем перечисления средств на расчетный счет «Субподрядчика» не позднее чем в течении 3-х дней со дня оплаты «Заказчиком». В соответствии с пунктом 4.7 Договора окончательный расчет по договору производится «Генподрядчиком» после полного окончания работ.

8 сентября 2014 года в адрес ОАО СК «Бендерыстрой» была направлена претензия, в которой предлагалось добровольно выполнить взятые на себя обязательства по Договору и перечислить на расчетный счет ОАО «Ремонтно-строительное управление-2» сумму задолженности в размере 25 845 рублей ПМР, в срок до 20 сентября 2014 года. Однако  до настоящего времени ответ на отправленную претензию ОАО «РСУ-2» не получило.

На основании вышеизложенного и руководствуясь статьями 12, 324, 326, 731, пунктами 1,3 статьи 735, статьей 738 Гражданского кодекса ПМР, истец просит взыскать с ответчика сумму задолженности по Договору на выполнение субподрядных работ № 3 от 20 августа 2013 года в размере 25 845 рублей ПМР, взыскать с ответчика судебные расходы.

Суд, исследовав материалы дела, находит исковые требования законными, обоснованными и подлежащими удовлетворению. При этом суд исходит из следующего:

В соответствии с положениями статьи 324 Гражданского кодекса Приднестровской Молдавской Республики, в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенные действия, как то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Согласно статье 326 Гражданского кодекса ПМР обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов.

Как следует из материалов дела, 20 августа 2013 года между ОАО СК «Бендерыстрой» - «Генподрядчик» и ОАО «РСУ-2» - «Субподрядчик» был заключен Договор на выполнение субподрядных работ № 3 (далее - Договор), по условиям которого ОАО «РСУ-2» приняло на себя обязательство выполнить работы  по изготовлению и монтажу металлопластиковых изделий на объекте: «Администрация Президента ПМР, ул. 25 Октября, 45» (п. 1.1. Договора), на сумму 25 845 рублей ПМР (п. 1.2. Договора), срок выполнения работ до 10 октября 2013 года (п. 2.2. Договора), а ОАО СК «Бендерыстрой» принять и оплатить выполненные работы (3.3. Договора).

Исходя из приведенных договорных положений, суд установил, что между сторонами достигнуто соглашение относительно всех существенных условий договоров, к которым подлежат применению правила главы 38 «Подряд» части 2 Гражданского кодекса ПМР.  В связи, с чем они являются заключенными и влекут для обеих сторон обязанности по их надлежащему исполнению.

Согласно пункту 1 статьи 731 Гражданского кодекса Приднестровской Молдавской Республики по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять работу и оплатить ее результат.

В соответствии с пунктами 1, 3 статьи 735 Гражданского кодекса Приднестровской Молдавской Республики подрядчик вправе привлечь к исполнению части своего обязательства других лиц (субподрядчиков). В этом случае подрядчик выступает в роли генерального подрядчика. Генеральный подрядчик несет перед субподрядчиком - ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств по договору подряда.

Как установлено  в судебном заседании и подтверждается материалами дела, ОАО «РСУ-2» выполнило работы  по изготовлению и монтажу металлопластиковых изделий на объекте: «Администрация Президента ПМР, ул. 25 Октября, 45» в соответствии с условиями договора и в установленный срок. Ответчиком без замечаний были приняты выполненные работы, о чем свидетельствует подписанный между сторонами Акт № 71-1 приемки выполненных работ за сентябрь 2013 года по объекту: «Корпус № 3 Администрация Президента ПМР, установка м/пластиковых изделий». К качеству выполненных работ претензий со стороны ответчика предъявлено не было. К калькуляции № 358 от 16 октября 2013 года ответчик претензий также не предъявил. Тем самым «Субподрядчик» исполнил обязательства в соответствии с договором должным образом. Однако «Генподрядчик» данные работы не оплатил, тем самым не исполнил обязательства должным образом.

Таким образом, вследствие приведенных обстоятельств у ответчика, в рамках договора субподряда №3 от 20 августа 2013 года, образовалась задолженность перед истцом в сумме 25 845 рублей ПМР. Наличие указанного долга подтверждается первичными документами, копии которых приобщены к материалам дела.

Как следует из материалов дела, направленная в адрес ответчика претензия (исх. № 312 от 08 сентября 2014 года), в которой предлагалось добровольно выполнить взятые на себя обязательства по Договору и перечислить на расчетный счет ОАО «РСУ-2» сумму задолженности в срок до 20 сентября 2014 года, оставлена без ответа и удовлетворения.

При таких обстоятельствах суд, проверив расчет суммы долга, представленный истцом, приходит к выводу, что требования ОАО «РСУ-2» о взыскании задолженности по договору субподряда, обоснованны и подлежат удовлетворению в полном объеме.

В соответствии со статьей  84 АПК ПМР судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных требований.  Учитывая, что исковые требования подлежат удовлетворению, государственная пошлина относится на ответчика.

Арбитражный суд ПМР, руководствуясь статьями 84, 113-116, 122, 123 АПК ПМР,

РЕШИЛ:

1. Исковые требования Открытого акционерного общества «Ремонтно-строительное управление -2» удовлетворить.

2. Взыскать с Открытого акционерного общества «СК «Бендерыстрой» в пользу Открытого акционерного общества «Ремонтно-строительное управление -2» задолженность  по Договору на выполнение субподрядных работ № 3 от 20 августа 2013 года в размере 25 845 рублей ПМР, а также расходы по уплате государственной пошлины в сумме 1133,80 рублей ПМР.

Решение может быть обжаловано в течение 20 дней после принятия в кассационную инстанцию Арбитражного суда ПМР.

Судья                                                                                                                    Р.Б. Сливка