25		ноября	 14							899/14-04

Арбитражный суд Приднестровской Молдавской Республики в составе судьи Романенко А.П., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ООО «Доброва» (г.Бендеры, ул.Панина, д.6) к ОАО «Литмаш» (г.Тирасполь, ул.Сакриера, 2 В) о взыскании долга и неустойки, при участии в судебном заседании представителей:

от истца – Корецкая В.В. по доверенности б/н от 25.11.2014г;

от ответчика – Шинкарюк И.П. по доверенности №04-15 от 18.11.2014г;

установил: ООО «Доброва» обратилось в арбитражный суд с иском к ОАО «Литмаш» о взыскании долга и неустойки, обосновав требования следующим.

19 октября 2012 года между истцом и ответчиком заключен договор подряда № 19/10 по ремонту мягкой кровли. Цена договора определена в размере 149 210 рублей ПМР. 27.11.2012 года Актом № 1 приемки выполненных работ работы приняты заказчиком без замечаний по качеству работ. В акте отражено, что по договору площадь мягкой кровли указана 2 412 кв.м. по цене за 1 кв.м. 61,86 рублей ПМР, фактически ремонт осуществлен на площади 2502 кв.м., сумма к оплате за выполненные работы -154 777 рублей ПМР.  Ответчиком стоимость работ оплачена частично, в сумме 29 777 рублей. Сумма долга составляет – 125 000 рублей.

30 июля 2013 года между истцом и ответчиком заключен договор  подряда № 30/07 на ремонт мягкой кровли. Цена договора определена в размере 100 678 кв.м. и дополнительным соглашением № 1 к нему в размере  18 890 рублей ПМР. 09 октября 2013 года актом приемки выполненные работы приняты заказчиком без претензий по сроку выполнения и замечаний к качеству. Расчет за выполненные работы произведен ответчиком в полном объеме в течение 6 месяцев, нежели предусмотрено договором, а именно – п.5.3 предусматривает окончательный расчет в течение 10 банковских дней.  Пункт 6.1 договора предусматривает начисление пени в размере 0,2% от суммы акта выполненных работ за каждый день просрочки оплаты.

На основании изложенного истец просит взыскать с ответчика: 1)по договору № 19/10 от 19.10.2012 года – сумму основного долга в размере 125 000 рублей и сумму неустойки в размере 154 051 рублей; 2)по договору № 30/07 от 30.07.2013 года – сумму неустойки в размере 17 699 рублей.

Ответчик иск не признал, указав в отзыве следующее. Выполнив работы по ремонту мягкой кровли по договору №19/10 от 19.10.2012г, истец передал, а ответчик их принял, при условии, что работы выполнены качественно и согласно условиям договора и сметы. Впоследствии оказалось, что указанные работы выполнены некачественно. В адрес истца было направлено письмо, в котором сообщалось об обнаруженных дефектах кровли и просьбы их устранения, т.к. имеющиеся дефекты не позволяют эксплуатировать кровлю. Однако письмо было проигнорировано истцом и каких-либо действий по устранению дефектов произведено не было, что означает отказ истца от выполнения условий договора. Согласно п.2.5 договора 19/10 от 19.10.2012г в случае обнаружения дефектов или брака в течении гарантийного срока подрядчик обязуется устранить их за свой счет. Гарантийный срок – 2 года при надлежащей эксплуатации кровли. Принимая во внимание изложенное и учитывая, что истец не исполнив условия договора, выполнив работы некачественно, что привело к невозможности дальнейшей эксплуатации кровли в целом, ответчик просит отказать в удовлетворении иска.

Протокольным определением суд отклонил как необоснованное ходатайство ответчика о назначении строительно-технической экспертизы, в котором он просит назначить строительно-техническую экспертизу и поставить на разрешение эксперта вопросы об объемах и сметной стоимости выполненных работ и соответствии их сметной документации; о качестве кровельного материала и соответствии количества использованного материала сметной документации. Основанием назначения экспертизы в арбитражном процессе является необходимость специальных познаний в разъяснении возникших при рассмотрении дела вопросов (п.1 ст.58 АПК ПМР). Ответчик, не оспаривая факт выполнения работ истцом ни факт их принятия, не представляя возражений относительно стоимости работ и их объемов, тем не менее, ходатайствует о назначении экспертизы по данным вопросам, что приводит суд выводу о необоснованности ходатайства и недопустимом злоупотреблении ответчиком своими процессуальными правами. Равноценный вывод складывается у суда относительно ходатайства в части назначения экспертизы и постановки перед экспертом вопросов о качестве выполненных работ и качестве использованного материала, поскольку ответчик также не представил каких-либо доказательств (за исключением письма от 16.07.14г №15-366, которому оценка будет дана ниже), свидетельствующих о наличии между сторонами спора о качестве работ. При таких обстоятельствах, суд не усматривает оснований, предусмотренных п.1 ст.58 АПК ПМР, для назначения экспертизы.

Суд, заслушав представителей истца и ответчика, исследовав представленные доказательства, находит требования истца законными, обоснованными и подлежащими удовлетворению в полном объеме по следующим основаниям.

Как установлено в судебном заседании, 19 октября 2012 года между истцом и ответчиком заключен договор подряда № 19/10, по условиям которого истец принял на себя обязательства выполнить работы по ремонту мягкой кровли в один слой центрального склада, площадью ремонта 2412 кв.м. без снятия старой мягкой кровли, согласно сметы, являющейся неотъемлемой частью договора. Срок выполнения работ определен в 30 рабочих дней со дня поступления предоплаты. Цена договора определена в размере 149 210 рублей ПМР.

Условия заключенного договора позволяют квалифицировать его как договор подряда, соответственно, к возникшим из него правоотношениям сторон подлежат применению положения Гл.38 ГК ПМР.

В соответствии с п.1 ст.731 ГК ПМР по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять работу и оплатить ее результат.

Из «акта выполненных работ от 27.11.2012 года приемки выполненных работ по ремонту мягкой кровли в один слой центрального склада лит.С инв. № 100074, без снятия старой, в соответствии с договором с ООО "Доброва" № 19/10 от 19.10.2012 года» работы выполнены истцом в установленный срок и принимаются заказчиком без замечаний по качеству работ. Из акта также следует, что работы выполнены истцом в объеме, превышающем указанные в договоре. Так, в акте отражено, что по договору площадь мягкой кровли указана 2 412 кв.м. по цене за 1 кв.м. 61,86 рублей, фактически ремонт осуществлен на площади 2502 кв.м. Всего стоимость принятых ответчиком работ составила 154 777 рублей.

По условиям п.5.3 договора ответчик взял обязательство произвести окончательный расчет производит согласно акта выполненных работ в течение 10 банковских дней. Как следует из материалов дела, ответчик частично оплатил принятые работы – в сумме 29 777 рублей. Таким образом, ответчиком неисполнены обязательства по оплате истцу принятых работ в сумме 125 000 рублей, которые подлежат взысканию.

При этом суд, находит необоснованными ввиду недоказанности доводы ответчика о некачественном выполнении истцом работ ввиду следующего.

В силу п.4 ст.749 ГК ПМР заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от договора подряда или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты подрядчиком, обязан известить об этом подрядчика в разумный срок по их обнаружении.

Как указывает ответчик, о выявленных дефектах, сообщено истцу письмом от 16.07.2014г исх.№15-366 из которого следует, что кровельное покрытие подтекает и имеет дефекты. Вместе с тем, никаких актов, свидетельствующих об обнаружении недостатков выполненных истцом работ именно по договору №19/10 от 19.10.2012г, ответчиком не представлено. Напротив, оплата 5000 рублей 30.06.2014г (т.е. за 16 дней до даты отправки письма) в счет погашения долга, свидетельствует об отсутствии у ответчика каких-либо претензий к истцу. Более того, указное письмо вызывает сомнение в достоверности по той причине, что подписавший его А.И. Нестреляй стал руководителем ОАО «Литмаш» только 30.10.2014 года, о чем свидетельствует примечание в выписке из ГРЮЛ. При таких обстоятельствах суд находит недоказанным довод ответчика о некачественном выполнении истцом подрядных работ.

В связи  с тем, что судом установлен факт ненадлежащего исполнения ответчиком своих обязательств по оплате работ, подлежат удовлетворению и требование истца о взыскании с ответчика неустойки.

В силу п.1 ст.347 ГК ПМР неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Пункт 7.1 договора содержит соглашение сторон о неустойке в размере 0,2 % от стоимости выполненных работ за каждый день просрочки. Всего, с ответчика подлежит взысканию неустойка в размере 154051 рубль. Расчет неустойки судом проверен и признан обоснованным.

Из материалов дела следует, что 30 июля 2013 года между истцом и ответчиком был заключен договор  подряда № 30/07 по ремонту мягкой кровли южной половины стыка третьего и четвертого пролетов сборочного корпуса лит. Е № 100095.1, площадью 1000 кв.м. с полным снятием старой мягкой кровли, устройством двухслойного покрытия из рулонных материалов заказчика, сбросом мусора внутрь цеха и вывозкой мусора согласно сметы, являющейся неотъемлемой частью договора, и ремонту стяжки. Стоимость стяжки установлена Приложением № 2 к договору и оформлена дополнительным соглашением № 1  от 22 августа 2013 года. Таким образом, цена договора определена п.5.1. договора в размере 100 678 кв.м. и дополнительным соглашением № 1 к нему в размере  18 890 рублей ПМР.

21 августа 2013 года выполненные работы  по демонтажу старой мягкой кровли площадью 1000 кв.м. на южной половине стыка третьего и четвертого пролетов, а также ремонту стяжки, падуг и разуклонки  площадью 185 кв.м. были приняты заказчиком.

09 октября 2013 года актом приемки выполненных работ по ремонту мягкой кровли южной половины  стыка третьего и четвертого пролетов сборочного цеха лит. Е  инв. № 100095.1 по договору 3 30/07 от 30.07.2013 года, ремонту стяжки по дополнительному соглашению № 1 от 22.08.2013 года выполненные работы были приняты заказчиком без претензий по сроку выполнения и замечаний к качеству.

Акт выполненных работ от 09.10.2013 года содержит расчет стоимости принятых работ, подлежащей оплате истцу: 100 678 рублей, сумма дополнительного соглашения № 1 – 18 890 рублей, поступившая предоплата 50 339 рублей, а также сумма к оплате – 69 229 рублей.

Срок оплаты согласован сторонами в п.5.3 договора, согласно которому ответчик должен произвести расчет в течение 10 банковских дней. В нарушение данного условия ответчик оплатил истцу стоимость выполненных работ 18.11.2013 года в сумме 20 000 рублей, 05 февраля 2014 года в сумме 20 000 рублей и 05 июня 2014 года в сумме 29 229 рублей.

Согласно п. 6.1 договора в случае несвоевременной оплаты ответчик несет ответственность в виде пени в размере 0,2% от стоимости выполненных работ за каждый день просрочки оплаты. В связи с ненадлежащим исполнением обязательств по договору № 30/07 от 30.07.2013г по оплате стоимости работ требования истца о взыскании с ответчика неустойки в размере 17 699 рублей подлежат удовлетворению на основании п.6.1 договора и п.1 ст.347 ГК ПМР. Расчет судом проверен и признан обоснованным.

На основании изложенного суд удовлетворяет требования истца в полном объеме.

По правилам ст.84 АПК ПМР расходы по оплате госпошлины относятся на ответчика.

Руководствуясь ст.ст.84, 113-116 АПК ПМР арбитражный суд

решил:

Исковые требования ООО «Доброва» удовлетворить.

Взыскать с ОАО «Литмаш» в пользу ООО «Доброва» 304285 рублей, из которых: 125000 рублей долг по договору №19/10 от 19.10.2012 года; 154051 рубль неустойка по договору №19/10 от 19.10.2012 года; 17699 рублей неустойка по договору №30/07 от 30.07.2013 года; 7535 рублей возмещение расходов по оплате госпошлины.

Решение может быть обжаловано в течение 20 дней после принятия.

Судья							А.П. Романенко