16		января		 15							1057/14-04

Арбитражный суд Приднестровской Молдавской Республики в составе судьи Романенко А.П., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ООО «Альпинпром» (г.Бендеры, с.Протягайловка, ул.Штефана чел Маре, 29) к ОАО «БМЭЗ» о взыскании долга и процентов за пользование чужими денежными средствами

при участии в судебном заседании представителей:

от истца – Бурунсус А.М. руководитель, Тазов Ю.Л. по доверенности №7 от 24.11.2014г;

от ответчика – представителей не направил;

установил: ООО «Альпинпром» обратилось в арбитражный суд с иском к ОАО «БМЭЗ» о взыскании долга и процентов за пользование чужими денежными средствами, с учетом уточнения расчета процентов за пользование чужими денежными средствами, обосновав требования следующим.

В декабре 2013 года  между  истцом и ответчиком заключены договоры подряда 03-12-13 от 24.12.2013г. и 01-12-13 от 09.12.2013г.  Работы истцом выполнены своевременно и в полном объеме, приняты ответчиком по акту приемки работ №10 за  декабрь на сумму 12378,60 рублей и акту № 8 за декабрь на сумму 63314,40 рублей. Согласно п.5,1 указанных договоров оплата производится в течении 10 банковских дней с момента подписания Акта выполненных работ. Однако до настоящего времени выполненные работы оплачены частично в сумме 10634,54рублей. Долг ответчика составляет 65058,46 рублей. Претензию от 28.10.2014г. ответчик оставил без удовлетворения.

В связи с неоплатой работ истец считает, что ответчик обязан выплатить проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 2501,87 рубль.

На основании изложенного и ст.ст.326,327,731,732,740,749, 412 ГК ПМР истец просит удовлетворить иск и взыскать с ответчика 67560 рублей 33 копейки.

Ответчик, при надлежащем уведомлении о времени и месте разбирательства дела (уведомлении почты №537 о вручении 17.12.2014г ответчику Определения о принятии иска и назначении судебного заседания) представителей в судебное заседание не направил, отзыв по существу иска не представил.

Суд, заслушав представителей истца, исследовав представленные доказательства, находит требования истца законными, обоснованными и подлежащими удовлетворению в полном объеме по следующим основаниям.

Как установлено в судебном заседании, 09 декабря 2013 года между истцом и ответчиком заключен договор подряда №01-12-13, по условиям которого истец принял на себя обязательства выполнить работы по изготовлению и монтажу металлоконструкций и ствола дымовой трубы котельной. Срок выполнения работ определен сторонами до 25 декабря 2013 года, начиная со дня, следующего за днем получения аванса.

19 декабря 2013 года выполненные истцом работы стоимостью 63314,40 рублей приняты ответчиком, о чем свидетельствует акт №8 изготовления и монтажа ствола дымовой трубы котельной за декабрь 2013 года.

24 декабря 2013 года между истцом и ответчиком заключен договор подряда №03-12-13, по условиям которого истец принял на себя обязательства выполнить работы по изготовлению и монтажу газохода и оборудования котла. Срок выполнения работ определен сторонами до 30 декабря 2013 года, начиная со дня, следующего за днем получения аванса.

17 января 2014 года выполненные истцом работы стоимостью 12378,60 рублей приняты ответчиком, о чем свидетельствует акт №10 выполнения работ на изготовление и монтаж газохода и оборудования  котла за декабрь 2013 года.

Условия заключенных договоров позволяют квалифицировать их как договоры подряда, соответственно, к возникшим из них правоотношениям сторон подлежат применению положения Гл.38 ГК ПМР.

В соответствии с п.1 ст.731 ГК ПМР по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять работу и оплатить ее результат.

Из вышеуказанных актов выполненных работ следует, что работы выполнены истцом в установленный срок и принимаются заказчиком без замечаний по качеству работ.

По условиям п.3.3 договора №01-12-13 от 09.12.13г и п.3.3 договора №03-12-13 от 24.12.203г ответчик взял обязательство произвести окончательный расчет с момента подписания акта выполненных работ в течение 10 банковских дней. Как следует из материалов дела, ответчик частично оплатил принятые по договору №01-12-13 от 09.12.13г  работы – в сумме 10634,54 рубля. Принятые по договору №03-12-13 от 24.12.13г работы ответчиком не оплачены. Таким образом, ответчиком не исполнены обязательства по оплате принятых у истца работ в сумме 65058,46 рублей, которые подлежат взысканию.

В связи  с тем, что судом установлен факт ненадлежащего исполнения ответчиком своих обязательств по оплате работ, подлежат удовлетворению и требование истца о взыскании с ответчика процентов за пользование чужими денежными средствами.

Так, в силу п.1 ст.412 ГК ПМР за пользование чужими денежными средствами вследствие просрочки уплаты за переданные товары, выполненные работы, оказанные услуги, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется существующей в месте жительства кредитора, а если кредитором является юридическое лицо, в месте его нахождения учетной ставкой банковского процента на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором

Условиями заключенных договоров иной процент (неустойка) не установлен, следовательно, с ответчика на основании ст.412 ГК ПМР подлежат взысканию проценты за пользование чужими денежными средствами. Расчет процентов в размере 2501,87 рубль судом проверен и признан соответствующим Разъяснению Пленума Арбитражного суда ПМР от 29 мая 2002 г. «Об утверждении методики расчета процентов за неисполнение денежного обязательства в соответствии со ст. 412 ГК ПМР».

На основании изложенного суд удовлетворяет требования истца в полном объеме.

По правилам ст.84 АПК ПМР расходы по оплате госпошлины относятся на ответчика.

Руководствуясь ст.ст.84, 113-116 АПК ПМР арбитражный суд

решил:

Исковые требования ООО «Альпинпром» удовлетворить.

Взыскать с ОАО «Бендерский маслоэкстракционный завод» в пользу ООО «Альпинпром» 70182 рубля 60 копеек, из которых: 65058 рубля 46 копейки сумма долга, 2501 рубль 87 копеек проценты за пользование чужими денежными средствами, 2622 рубля 27 копеек возмещение расходов по оплате госпошлины.

Решение может быть обжаловано в течение 20 дней после принятия.

Судья								А.П. Романенко