17		августа	 15							394/15-04

Арбитражный суд Приднестровской Молдавской Республики в составе судьи Романенко А.П., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ОАО «Тирпроммонтаж» (г.Тирасполь, ул.Шевченко, 94) к ООО «Камбел Групп» (г.Тирасполь, ул.Шевченко, 97 «А») о взыскании долга и неустойки,

при участии в судебном заседании представителей:

от истца – Коломейчук О.Н. по доверенности;

от ответчика – не явился, уведомлен;

установил: ОАО «Тирпроммонтаж» обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании с ООО «Камбел Групп» долга и неустойки. Свои требования (с учетом уменьшения в порядке ст.29 АПК ПМР цены иска) истец обосновал следующими обстоятельствами. 05 сентября 2012года между истцом и ответчиком заключен договор подряда, согласно которому ОАО «Тирпроммонтаж» обязуется выполнить следующие работы: изготовление и монтаж м/конструкций каркаса магазина по реализации строительных материалов с оптовым складом по ул.Шевченко, д.97«д» г.Тирасполь. с помощью принадлежащего истцу монтажного крана МКГ-25Бр. Акты приемки выполненных  работ  ответчиком подписаны без замечаний. По состоянию на 16.04.2015г. работы не оплачены. Согласно п.3.3 раздела «Цена, порядок расчетов и санкции» договора подряда:  заказчик уплачивает штраф в размере 0,1% от суммы, подлежащей оплате, за каждый день просрочки за задержку оплаты выполненных работ. Ответственность наступает через 10 дней после оформления  актов выполненных работ. На основании изложенного истец просит взыскать с ответчика стоимость выполненных, но не оплаченных работ, в размере 376810,91 рублей, неустойку в размере 178530 рублей и возмещение расходов по уплате госпошлины.

Ответчик отзыв на иск не представил, при надлежащем уведомлении о месте и времени разбирательства дела, представителя в судебное заседание не направил.

Суд, заслушав представителя истца, исследовав представленные доказательства, находит требования истца законными, обоснованными и подлежащими удовлетворению в полном объеме по следующим основаниям.

Как установлено в судебном заседании, 05 сентября 2012 года между истцом и ответчиком заключен договор № 54, по условиям которого истец, по поручению ответчика, принял на себя обязательства выполнить работы по изготовлению и монтажу металлоконструкций каркаса магазина по реализации строительных материалов с оптовым складом по ул.Шевченко, 97 «д» г.Тирасполь. Срок выполнения работ определен с января по декабрь 2013 года. Дополнительным соглашением от 12 мая 2014 года стороны, в связи с несвоевременным предоставлением давальческих материалов, продлили срок выполнения работ до 31.12.2014г.

Условия заключенного договора позволяют квалифицировать его как договор подряда, соответственно, к возникшим из него правоотношениям сторон подлежат применению положения Гл.38 ГК ПМР.

В соответствии с п.1 ст.731 ГК ПМР по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять работу и оплатить ее результат.

Из представленных истцом актов выполненных работ за январь-декабрь 2013 года, за январь-апрель 2014 года следует, что работы приняты заказчиком. Оговорок о наличии замечаний по качеству работ не имеется. Всего стоимость принятых ответчиком работ составила 1126597,46 рублей.

По условиям п.3.2 договора ответчик взял обязательство производить оплату принятых работ ежемесячно по ф-2 с учетом изменения курса рубля по отношению к доллару США на момент оплаты в срок до 10 дней после оформления ф-2. Как следует из материалов дела и акта сверки взаиморасчетов по состоянию на 27.05.2015г, ответчик частично оплатил принятые работы – в сумме 749786,55 рублей. Таким образом, ответчиком не исполнены обязательства по оплате истцу принятых работ стоимостью в сумме 376810,91 рублей, которые подлежат взысканию.

В связи  с тем, что судом установлен факт ненадлежащего исполнения ответчиком своих обязательств по оплате работ, подлежат удовлетворению и требование истца о взыскании с ответчика неустойки.

В силу п.1 ст.347 ГК ПМР неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Пункт 3.3 договора содержит соглашение сторон о неустойке в размере 0,1 % от стоимости выполненных работ за каждый день просрочки. Всего, с ответчика подлежит взысканию неустойка в размере 178530 рублей. Расчет неустойки судом проверен и признан обоснованным.

На основании изложенного суд удовлетворяет требования истца в полном объеме.

По правилам ст.84 АПК ПМР расходы по оплате госпошлины относятся на ответчика.

Руководствуясь ст.ст.84, 113-116 АПК ПМР арбитражный суд

решил:

Исковые требования ОАО «Тирпроммонтаж» удовлетворить.

Взыскать с ООО «Камбел Групп» в пользу ОАО «Тирпроммонтаж» 569 691,29 рубль, из которых: 376 810,91 рублей – сумма долга; 178 530 рублей – сумма неустойки; 14 350, 38 рублей – возмещение расходов по уплате госпошлины.

Решение может быть обжаловано в течение 20 дней после принятия.

Судья								А.П. Романенко