22             февраля             18   	   68/18-10

Арбитражный суд Приднестровской Молдавской Республики в составе судьи  Сливка Р.Б, рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление ГУП «Дубоссарский ДЭУ», г. Дубоссары, ул. З.Космодемьянской, 60, к ИД ООО «Турбинист», г. Тирасполь, Октябрьский промузел, о расторжении договора и взыскании авансового платежа и пени, при участии:

от истца: Иванова Н.А. по доверенности от 21 февраля 2018 года №73,

от ответчика: не явился, извещен (почтовое уведомление от 05 февраля 2018 года №5/51),

УСТАНОВИЛ:

ГУП «Дубоссарский ДЭУ» (далее – истец) обратилось в Арбитражный  суд ПМР с исковым заявлением к ИД ООО «Турбинист» (далее – ответчик) о расторжении договора и взыскании авансового платежа и пени.

Определением Арбитражного суда ПМР от 05 февраля 2018 года иск принят к производству, судебное заседание назначено на 22 февраля 2018 года.

Ответчик в судебное заседание не явился, при надлежащем извещении о времени и месте судебного разбирательства (почтовое уведомление от 05 февраля 2018 года №5/51). Отзыв на заявление ответчик не представил.

Арбитражный суд, исходя из положений п.2 ст.108 АПК ПМР, п.3 ст.130-16 АПК ПМР принимая во внимание достаточность доказательств, имеющихся в материалах дела, счел возможным рассмотреть дело в отсутствие ответчика.

Дело рассмотрено по существу и резолютивная часть решения оглашена в заседании 22 февраля 2018 года.

Исковые требования мотивированы следующими обстоятельствами.

12.04.2017 года между ГУП «Дубоссарский ДЭУ» и ИДООО «Турбинист» заключен договор № 15/04/2017 (Далее «Договор») на поставку краски дорожной белой в количестве 6 000 кг.

В соответствии с п. 2.4. Договора дорожная краска должна была быть поставлена в период апрель-июль 2017 года.

Согласно п. 4.2. Договора оплата поставляемой по Договору дорожной краски осуществляется в следующем порядке:

- Покупатель осуществляет авансовый платеж в размере 25 % от общей суммы Договора до начала поставки;

- Окончательный расчет в размере 75 % от общей суммы Договора осуществляется Покупателем в течение 30 (тридцати) дней со дня поставки дорожной краски.

ГУП «Дубоссарский ДЭУ» полностью оплатило стоимость поставляемой по Договору дорожной краски в период май – август 2017 года:

- Платежное поручение № 2417 от 24.05.2017 года на сумму 30 000 руб. ПМР;

- Платежное поручение № 2661 от 07.08.2017 года на сумму 89 880 руб. ПМР.

При этом, ИД ООО «Турбинист» не полностью выполнило свои обязательства по поставке дорожной краски – по состоянию на 27.12.2017 года в адрес ГУП «Дубоссарский ДЭУ» поставлено только 4 766 кг дорожной краски:

- расходная накладная № 13 от 21.08.2017 года на поставку 726 кг краски дорожной белой на общую сумму 14 505,48 руб. ПМР;

- расходная накладная № 18 от 12.09.2017 года на поставку 4 040 кг краски дорожной белой на общую сумму 80 719,20 руб. ПМР;

Причем, поставка была осуществлена со значительным нарушением графика поставки, предусматривающего поставку в период с апреля по июль 2017 года (пункт 2.4. Договора).

Таким образом, на момент обращения в суд с исковым заявлением ИД ООО «Турбинист» недопоставило 1 234 кг краски дорожной белой на общую сумму 24 655,32 руб. ПМР. Данный факт также подтверждается Актом сверки расчетов, составленным 02.11.2017 года между ГУП «Дубоссарский ДЭУ» и ИД ООО «Турбинист».

В связи с неисполнением ИД ООО «Турбинист» своих обязательств по Договору, 11 декабря 2017 года в адрес ИД ООО «Турбинист» было направлено письмо (исх. № 532) с просьбой поставить недостающий объем краски дорожной по Договору № 15/04/2017 от 12.04.2017 года в количестве 1 234 кг или возвратить денежные средства в сумме 24 655,32 руб. ПМР и письменно сообщить о принятом решении в срок до 14.12.2017 года. Однако, ответ от ИД ООО «Турбинист» не получен.

В связи с этим 26.12.2017 года в адрес ИД ООО «Турбинист» направлена претензия по договору № 15/04/2017 от 12.04.2017 года, согласно которой ИД ООО «Турбинист» уведомлен о необходимости:

- произвести поставку для ГУП «Дубоссарский ДЭУ» краски дорожной белой в количестве 1 234 кг.

- уплатить согласно п. 4.3. Договора пеню за нарушение сроков поставки в размере 1 836,82 руб. ПМР (24 655,32х0,05%х149 дней).

Также ИД ООО «Турбинист» предупрежден, что в случае неисполнения указанного выше требования в предлагаемые сроки — это будет расцениваться как отказ Поставщика (ИД ООО «Турбинист») от исполнения Договора № 15/04/2017 от 12.04.2017 года. До настоящего времени ответ не получен.

В соответствии с п. 6.1. Договора все вопросы, касающиеся порядка исполнения настоящего Договора Стороны, обязуются устроить путем переговоров. Однако ИД ООО «Турбинист» уклоняется от урегулирования возникшей ситуации.

В соответствии со ст. 326, 327 ГК ПМР обязательства должны исполняться надлежащим образом, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В соответствии с п. 4.3. Договора в случае нарушения Поставщиком сроков поставки, Покупатель имеет право начислить пени Поставщику в размере 0,05 % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки.

По состоянию на 22.01.2018 года просрочка поставки 1 234 кг. краски дорожной составила 175 календарных дней (с 01.08.2017 года – крайний срок поставки по Договору (п. 2.4. Договора) – 31.07.2017 года).

В адрес ИДООО «Турбинист» неоднократно направлялись письма (исх. № 532 от 11.12.2017 года, претензия исх. №572 от26.12.2017года ) о необходимости выполнения ИД ООО «Турбинист» своих обязательств по поставке 1 234 кг. краски дорожной, которая к тому же была оплачена в полном размере.

При таких обстоятельствах можно констатировать, что Поставщик – ИД ООО «Турбинист» в одностороннем порядке отказывается от исполнения Договора № 15/04/2017 от 12.04.2017 года.

На основании вышеизложенного, истец просит суд расторгнуть договор от 12.06.2017 года № 15/04/2017, а также взыскать с ответчика в пользу истца авансовый платеж в размере 24 655,32 руб. и пеню за просрочку поставки по договору в размере 4 082,08 руб.

Суд, рассмотрев исковое заявление, исследовав материалы дела, выслушав пояснения истца, находит исковые требования обоснованными и подлежащими удовлетворению. При этом суд исходит из следующего.

Как установлено в ходе судебного разбирательства и подтверждается материалами дела, 12 апреля 2017 года между ГУП «Дубоссарский ДЭУ» и ИД ООО «Турбинист» заключен Договор № 15/04/2017, на основании которого ответчик взял на себя обязательство по поставке краски дорожной белой в количестве 6 000 кг.

Анализ условий договора № 15/04/2017 от 12 апреля 2017 года позволяет суду рассматривать его как договор поставки. В соответствии со статьей 523 Гражданского кодекса ПМР по договору поставки продавец (поставщик), осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок (или сроки) производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

В соответствии с п. 2.4. Договора дорожная краска должна была быть поставлена в период апрель-июль 2017 года.

Согласно п. 4.2. Договора оплата поставляемой по Договору дорожной краски осуществляется в следующем порядке:

- покупатель осуществляет авансовый платеж в размере 25 % от общей суммы Договора до начала поставки;

- окончательный расчет в размере 75 % от общей суммы Договора осуществляется Покупателем в течение 30 (тридцати) дней со дня поставки дорожной краски.

ГУП «Дубоссарский ДЭУ» полностью оплатило стоимость поставляемой по Договору дорожной краски в период май – август 2017 года, о чем свидетельствуют:

- платежное поручение № 2417 от 24.05.2017 года на сумму 30 000 руб. ПМР;

- платежное поручение № 2661 от 07.08.2017 года на сумму 89 880 руб. ПМР.

При этом, ИД ООО «Турбинист» не полностью выполнило свои обязательства по поставке дорожной краски – по состоянию на 27.12.2017 года в адрес ГУП «Дубоссарский ДЭУ» поставлено только 4 766 кг дорожной краски, о чем свидетельствуют:

- расходная накладная № 13 от 21.08.2017 года на поставку 726 кг краски дорожной белой на общую сумму 14 505,48 руб. ПМР;

- расходная накладная № 18 от 12.09.2017 года на поставку 4 040 кг краски дорожной белой на общую сумму 80 719,20 руб. ПМР.

Таким образом, на момент обращения в суд с исковым заявлением ИД ООО «Турбинист» недопоставило 1 234 кг краски дорожной белой на общую сумму 24 655,32 руб. ПМР. Данный факт также подтверждается Актом сверки расчетов, составленным 02.11.2017 года между ГУП «Дубоссарский ДЭУ» и ИД ООО «Турбинист».

Статьей 326 Гражданского кодекса ПМР предусмотрено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом (статья 327 Гражданского кодекса ПМР).

Ненадлежащее исполнение ответчика договорных обязательств послужило основанием для направления истцом в его адрес претензии и последующего обращения в Арбитражный суд ПМР.

В соответствии с п. 4.3. Договора в случае нарушения Поставщиком сроков поставки, Покупатель имеет право начислить пени Поставщику в размере 0,05% от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки.

По состоянию на 22.01.2018 года просрочка поставки 1 234 кг краски дорожной составила 175 календарных дней, сумма пени: 4 082,08 руб.

На основании изложенного выше, суд приходит к выводу о том, что истцом доказано ненадлежащее исполнение ответчиком обязательства, которое согласно договору сторон влечет возникновение обязанности у ответчика уплатить истцу соответствующую денежную сумму в качестве неустойки.

Условия о пене, закрепленной в Договоре № 15/04/2017 от 12 апреля 2017 года, соответствуют положениям статей 346, 347 Гражданского кодекса ПМР, рассматривающим неустойку одновременно и как способ обеспечения обязательства, и как меру ответственности за ненадлежащее его исполнение.

Суд проверил и принимает представленный истцом расчет цены иска в сумме 28 737,40 рублей ПМР.

Суд также находит подлежащим удовлетворению требование истца о расторжении Договора № 15/04/2017 от 12 апреля 2017 года, заключенного между ГУП  «Дубоссарский ДЭУ» и ИД ООО «Турбинист», исходя из следующего.

Согласно пункту 2 статьи 467 Гражданского кодекса ПМР по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только:

а) при существенном нарушении договора другой стороной;

б) в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором.

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

При этом, положениями пунктов 1 и 2 статьи 539 Гражданского кодекса ПМР определено, односторонний отказ от исполнения договора поставки (полностью или частично) или одностороннее его изменение допускается в случае существенного нарушения договора одной из сторон (пункт 2 статьи 467 настоящего Кодекса).

Нарушение договора поставки поставщиком предполагается существенным в случаях:

а) поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для покупателя срок;

б) неоднократного нарушения сроков поставки товаров.

Поскольку факт ненадлежащего исполнения ответчиком (поставщиком) договорных обязательств, выразившегося в неоднократном нарушении сроков поставки товаров (апрель-май 2017 года), установлен судом в ходе рассмотрения настоящего дела, суд усматривает основания для расторжения Договора № 15/04/2017 от 12 апреля 2017 года, а, следовательно, удовлетворения требований истца в названной части.

С учетом изложенного, принимая во внимание положения пункта 2 статьи 84 АПК ПМР, расходы по оплате государственной пошлины возлагаются на ответчика и взыскиваются в пользу истца. Кроме того, с ответчика подлежит взысканию государственная пошлина в доход республиканского бюджета по требованию о расторжении договора, которая составляет 1 450,00 рублей ПМР (100 РУМЗП х 14,5 руб.), в силу п. 2 статьи 4 Закона ПМР «О Государственной пошлине».

Арбитражный суд ПМР, руководствуясь статьями 84, 113-117, 122 АПК ПМР,

РЕШИЛ:

1. Исковые требования ГУП «Дубоссарский ДЭУ» удовлетворить.

2. Расторгнуть Договор № 15/04/2017 от 12 апреля 2017 года, заключенный между ГУП  «Дубоссарский ДЭУ» и ИД ООО «Турбинист».

3. Взыскать с ИД ООО «Турбинист» в пользу ГУП «Дубоссарский ДЭУ» сумму авансового платежа в размере 24 655,32 рулей ПМР, а также пеню в сумме 4 082,08 рублей ПМР, всего 28 737,40 рублей ПМР.

4. Взыскать с ИД ООО «Турбинист» в пользу ГУП «Дубоссарский ДЭУ» расходы по оплате государственной пошлины в сумме 1 249,50 руб. ПМР.

5. Взыскать с ИД ООО «Турбинист» в доход республиканского бюджета государственную пошлину в сумме 1 450,00 рублей ПМР.

Решение может быть обжаловано в течение 20 дней после принятия в кассационной инстанции Арбитражного суда ПМР.

Судья                                                                                                              Р.Б. Сливка