исх. № ______________________

от «___»_____________ 20____г.

- АРБИТРАЖНЫЙ СУД

- ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

- 3300, г.Тирасполь, ул. Ленина, 1/2. Тел. 7-70-47, 7-42-07

- Официальный сайт: www.arbitr.gospmr.org

- ИМЕНЕМ ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

- Р Е Ш Е Н И Е

| « 28 » ноября 20 18 г. |  |  |  |  |  |  | Дело № 605/18-06 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Тирасполь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Арбитражный суд Приднестровской Молдавской Республики в составе судьи              Т. И. Цыганаш, рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление совместного закрытого акционерного общества «Ди энд Трэйд Приднестровье» (г. Тирасполь, ул. Свердлова, д. 22/2) к открытому акционерному обществу «Девелоп Прим» (Ликвидационная комиссия при Государственной администрации г. Тирасполя и г. Днестровска г. Тирасполь, ул. 25 Октября 101) о  взыскании задолженности, в присутствии представителя Ликвидационной комиссии при Государственной администрации г. Тирасполя и г. Днестровска открытого акционерного общества «Девелоп Прим» – С.А. Подоляна  по доверенности от 29 декабря 2017 года № 01-23/2608, разъяснив права и обязанности лиц, участвующих в деле, предусмотренные статьей 25 Арбитражного процессуального кодекса Приднестровской Молдавской Республики (далее – АПК ПМР),

- У С Т А Н О В И Л:

определением Арбитражного суда Приднестровской Молдавской Республики (далее – Арбитражный суд, суд) от 17 сентября 2018 года исковое заявление совместного закрытого акционерного общества «Ди энд Трэйд Приднестровье» (далее – СЗАО «Ди энд Трэйд Приднестровье», истец) к открытому акционерному обществу «Девелоп Прим» (Ликвидационная комиссия при Государственной администрации г. Тирасполя и г. Днестровска г. Тирасполь (далее – ликвидационная комиссия, ответчик) принято к производству суда.

Дело рассмотрено по существу заявленных требований 28 ноября 2018 года, в котором оглашена резолютивная часть решения. Мотивированное решение изготовлено 
30 ноября 2018 года.

Представитель истца в судебное заседание не явилась, просив суд, в силу пункта 3 статьи 108 АПК ПМР, рассмотреть дело в ее отсутствие. Требования иска основаны на следующем.

Между СЗАО «Ди энд Трэйд Приднестровье» и ОАО «Девелоп прим» был заключён  ряд договоров субподряда № 07-16,  № 07-17, № 07-18, № 07-19. Работы выполнены в полном объёме, о чем свидетельствует акт приемки-передачи выполненных работ № 161 от 9 ноября 2016 года, № 22 от 3 апреля 2017 года, № 41от 19 мая 2017 года, № 42 от 22 мая 2017 года, №115 от 29 августа 2017 года, № 161-163 от 16 ноября 2017 года расходной накладной № 28 от 3 апреля 2017 всего на сумму 893 644,75 рублей.

По результатам проведения сверки взаимных расчетов по бухгалтерским данным сторонами был подписан  Акт сверки по состоянию на 21 июня 2018 года. Сальдо в пользу истца составляет 10 909,08 рублей.

В адрес ЗАО «Девелоп Прим»  было направленно письмо претензионного характера (исх. № 67 от 16.08.2018г.) с требованием погасить сумму сложившейся задолженности. Однако письмо вернулось в адрес СЗАО «Ди энд Трэйд Приднестровье» неврученным ответчику по причине его выбытия по адресу.

В соответствии свыше изложенным, на основании статей 326, 327  ГК ПМР истец просит суд взыскать с «Девелоп Прим» в пользу СЗАО «Ди энд Трэйд Приднестровье»  сумму задолженности в размере 10 909,08 рублей.

Представитель ответчика отзыв по существу заявленных требования суду не предоставил, возражений на иск не представил.  Устно пояснив, что достоверность операций между истцом и ответчиком подтверждена  письмом банка № 01-16/7834 от 13 ноября 2018 года.

Арбитражный суд, изучив и оценив представленные доказательства, полагает  исковое заявление подлежащим удовлетворению. Данный вывод основан на следующих нормах процессуального и материального права, а также установленных обстоятельствах дела.

СЗАО «Ди энд Трэйд Приднестровье» обратилась с иском в суд о взыскании с ОАО «Девелоп Прим» задолженности в размере 10 909,08 рублей, образовавшейся в связи с выполнением работ на объекте «Строительство четырехэтажного здания офиса с подвалом и вспомогательного корпуса с гаражными боксами по ул. 25 Октября 93 в г. Тирасполь» на общую сумму 893644,75 рублей. Факт выполнения работ подтверждается представленными истцом актами приемки – передачи выполненных работ: № 161 от 9 ноября 2016 года, № 22 от 3 апреля 2017 года, № 41от 19 мая 2017 года, № 42 от 22 мая 2017 года, №115 от 29 августа 2017 года, № 161-163 от 16 ноября 2017 года, расходной накладной № 28 от 3 апреля 2017 всего на сумму 893 644,75 рублей.

Ответчик частично произвел оплату, что подтверждается актом сверки взаимных расчетов по бухгалтерским данным от 21 июня 2018 года  на сумму 882 735,67  рублей. Итого на дату подачи иска в суд задолженность  ОАО «Девелоп Прим» перед СЗАО «Ди энд Трэйд Приднестровье» составила 10 909,08 рублей. Указанная задолженность зафиксирована сторонами в акте сверки взаимных расчетов по состоянию на 21 июня 2018 года.

В качестве правового основания истец приводит  положения статей 326, 327, 331, 431, 775, Гражданского кодекса Приднестровской Молдавской Республики (далее – ГК ПМР).

Решением Арбитражного суда по делу № 602/18-12 от 27 сентября 2018 года  ОАО «Девелоп Прим» ликвидировано, ликвидатором общества назначена Ликвидационная комиссия при Государственной администрации г. Тирасполя и г. Днестровска. В силу пункта 3 статьи 65 ГК ПМР с момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами юридического лица, в том числе представительство в суде.

В силу пункта 1 статьи 94 АПК ПМР истец вправе соединить в одном исковом заявлении несколько требований, связанных между собой. Арбитражный суд, изучив содержание договоров № 07-16 от 09.09.2016г., № 07-17 от 31.03.20017г., № 07-18 от 31.03.2017г., № 07-19 от 24.08.2017г., пришел к выводу о том, что указанные договоры идентичны по субъектному составу, предмету в части «строительства четырехэтажного здания офиса с подвалом и двухэтажного вспомогательного корпуса с гаражными боксами по ул. 25 Октября, 93 г. Тирасполь», обязанностям сторон и прочим условиям договора, за исключением сметной документации (пункты 1.2 договоров), сроков выполнения работ (пункты 1.3 договоров) и стоимости работ (пункты 3.1 договоров). При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о правомерности объединения требований по приведенным договором в одном исковом заявлении.

Проанализировав правоотношения сторон, суд приходит к выводу о том, что между истцом и ответчиком сложились правоотношения по договору подряда, которые регулируются главой 38 ГК ПМР. К существенным условиям договора подряда относятся конкретизированный предмет договора и сроки его выполнения. Пунктом 1 статьи 731 ГК ПМР установлено, что по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять работу и оплатить ее результат.

При этом в силу пункта 1 статьи 735 ГК ПМР, если из закона или договора подряда не вытекает обязанность подрядчика выполнить предусмотренную в договоре работу лично, подрядчик вправе привлечь к исполнению части своего обязательства других лиц (субподрядчиков). В этом случае подрядчик выступает в роли генерального подрядчика.

По условиям пункта 1.1 договоров субподряда подрядчик поручает и оплачивает, а субподрядчик принимает на себя обязательство по выполнению  монтажных, пусконаладочных и связанных с ними общестроительных работ систем кондиционирования и вентиляции воздуха на объекте «Строительство четырехэтажного здания офиса с подвалом по ул. 25 Октября, 93 в г. Тирасполь». Субподрядчик (ответчик) гарантирует выполнение работ в соответствии с условиями договоров и сметами, являющимися неотъемлемой частью договоров (пункт1.2 договоров).

Исследовав  материалы дела, суд констатирует, что истцом доказана задолженность на общую сумму 10 909,08 рублей. В доказательство выполнения обязательств по договору истцом представлены акт сдачи-приемки по договору: № 161 от 9 ноября 2016 года, № 22 от 3 апреля 2017 года, № 41от 19 мая 2017 года, № 42 от 22 мая 2017 года, №115 от 29 августа 2017 года, № 161-163 от 16 ноября 2017 года, расходной накладной № 28 от 3 апреля 2017 которым истец и ответчик подтвердили выполнение работ всего на сумму 893 644,75 рублей. Указанные документы подписаны и скреплены печатями истца и ответчика.

В материалы дела истцом предоставлен Акт сверки взаимных расчетов от 21 июня 2018 года, подписанный уполномоченными лицами и скреплен печатями организаций, согласно которому сальдо в пользу истца составляет 10 909,08 рублей. Таким образом, задолженность ответчика перед истцом составляет 10 909,08 рублей.

Согласно пункту 1 статьи 775 ГК ПМР оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в порядке и в сроки, установленные законом, или договором строительного подряда. Порядок расчета стороны согласовали в разделе 5 договоров, согласно которым подрядчик производит оплату в размере 50% от стоимости работ не позднее 3-х календарных дней после подписания договоров, за выполненные работы в размер 46% не позднее 10-ти дней после подписания акта приемки выполненных работ. Вознаграждение в размере 4% за оказанные услуги генерального подряда удерживаются подрядчиком (истцом).

Пунктом 3 статьи 437 ГК ПМР установлено, что к обязательствам, возникшим из договора, применяются общие положения об обязательствах (статьи 324-436 ГК ПМР).

В силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности (статья 324 ГК ПМР).

Пунктами 6.6, 10.4 договоров субподряда стороны согласовали, что споры и разногласия, возникающие из договора, не урегулированные путем переговоров, подлежат рассмотрению в арбитражном суде.

Истец, выполняя условия договора о досудебном урегулировании спора, направил в адрес ответчика письмо-претензию № 67 от 16 августа 2018 года с напоминанием  погасить задолженность в сумме 10 909,08 рублей, однако требование вернулось в адрес истца неврученным. Не урегулирование спора в досудебном порядке послужило основанием для обращения истца в суд с данным исковым заявлением.

В соответствии со статьями 326, 327 ГК ПМР обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями, односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

В силу статьи 45 АПК ПМР каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Суд, оценив относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Принимая во внимание представленные истцом доказательства, свидетельствующие о выполнении обязательств по договорам, приходит к выводу  о правомерности требований истца о взыскании с ответчика задолженности в сумме 10 909,08 рублей.

В соответствии с пунктом 1 статьи 84 Арбитражного процессуального кодекса Приднестровской Молдавской Республики судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований. Из содержания статьи 78 Арбитражного процессуального кодекса Приднестровской Молдавской Республики следует, что к судебным расходам относится и государственная пошлина.

В соответствии с положениями статьи 84 АПК ПМР расходы по уплате государственной пошлины по иску, понесенные истцом (платежное поручение № 271 от 7 сентября 2018 года) в суме 536,36 рублей, подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.

При таких обстоятельствах Арбитражный суд Приднестровской Молдавской Республики, руководствуясь пунктом 4 статьи 80, пунктом 1 статьи 84, статьями 113-116, пунктом 1 статьи 117 Арбитражного процессуального кодекса Приднестровской Молдавской Республики,

- Р Е Ш И Л:

1. Исковые требования закрытого акционерного общества «Ди энд Трэйд Приднестровье»  к открытому акционерному обществу «Девелоп Прим» о взыскании задолженности - удовлетворить полностью.

2.  Взыскать с открытого акционерного общества «Девелоп Прим» в пользу закрытого акционерного общества «Ди энд Трэйд Приднестровье» сумму задолженности в размере 10 909,08 рублей.

3.  Взыскать с открытого акционерного общества «Девелоп Прим» в пользу закрытого акционерного общества «Ди энд Трэйд Приднестровье» государственную пошлину в размере 536,36 рублей.

Решение может быть обжаловано в кассационную инстанцию Арбитражного суда Приднестровской Молдавской Республики в течение 20 дней со дня принятия.

- Судья Арбитражного суда

Приднестровской Молдавской Республики                                          Т. И. Цыганаш