15               апреля              19                                                                         39/19-08к

630/18-11

Арбитражный суд кассационной инстанции в составе судьи, заместителя Председателя Арбитражного суда Приднестровской Молдавской Республики Шидловской О.А., рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу Закрытого акционерного общества «Элкомсат» (г.Бендеры, ул. Т. Кручок, 83 а) на решение Арбитражного суда ПМР от 28 февраля 2019 года по делу №630/18-11 (судья Кушко Е.А.), возбужденному по исковому заявлению Закрытого акционерного общества «Элкомсат» к Закрытому акционерному обществу «Молдавская ГРЭС» (г. Днестровск, ул. Лиманная, д. 1) о взыскании задолженности, при участии представителя ЗАО «Элкомсат» Корецкой В.В. (по доверенности от 05.11.2018г.) и  представителя ЗАО «Молдавская ГРЭС» Передельского Д.Г. (по доверенности от 08.01.2019г. №01-00-00/87-12-22),

установил: Закрытое акционерное общество «Элкомсат» (далее – ЗАО «Элкомсат», истец, податель кассационной жалобы) обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к Закрытому акционерному обществу «Молдавская ГРЭС» (далее – ЗАО «Молдавская ГРЭС», ответчик) о взыскании задолженности по договору №102-12 от 25 октября 2012 года в сумме 852 505 рублей 43 копейки.

Решением от 28 февраля 2019 года по делу №630/18-11 суд отказал ОАО «Элкомсат» в удовлетворении искового требования.

Истец, не согласившись с принятым решением, 20 марта 2019 года обратился в арбитражный суд с кассационной жалобой, в которой просит решение арбитражного суда от 28 февраля 2019 года по делу №630/18-11 отменить и направить дело на новое рассмотрение.

25 марта 2019 года суд кассационной инстанции Арбитражного суда ПМР принял кассационную жалобу к своему производству и назначил дело к судебному разбирательству. На основании Определения от 09 апреля 2019 года, по указанным в нем основаниям, рассмотрение дела было отложено на 15 апреля 2019 года.

Кассационная жалоба окончательно рассмотрена, и резолютивная часть Постановления оглашена лицам, участвующим в деле 15 апреля 2019 года. Полный текст Постановления изготовлен 20 апреля 2019 года.

Истец, в кассационной жалобе и непосредственно в ходе судебного разбирательства отметил, что считает решение суда первой инстанции подлежащим отмене, как постановленное в нарушение норм материального и процессуального права.

Так, отмечает истец, суд первой инстанции, приходя к выводу о том, договор №102-12 от 25 октября 2012 года является смешанным, не предал значения пункту 3 статьи 438 ГК ПМР и произвел деление договора на договоры купли-продажи, подряда и возмездного оказания услуг, без определения главной цели договора и без учета направленности воли сторон на достижение результата, который определен в пункте 1.1 договора, то есть – реализация проекта «Комплексная система противопожарной защиты блоков ст. №7,8 и кабельных тоннелей №1,2 ЗАО «Молдавская ГРЭС», как итога исполненного договора.

Данное обстоятельство, подчеркнуло ЗАО «Элкомсат», с его точки зрения, является существенным для правильного разрешения спора и подтверждается Актом приемки комплексной системы противопожарной защиты блоков ст. №7,8 и кабельных туннелей №№1,2 ЗАО «Молдавская ГРЭС». Таким образом, резюмировал податель кассационной жалобы, предметом договора №102-12 от 25 октября 2012 года являлось совершение ЗАО «Элкомсат» предусмотренных договором действий, направленных на создание комплексной системы противопожарной защиты блоков ст. №7,8 и кабельных туннелей №№1,2 ЗАО «Молдавская ГРЭС».

В этой связи, акцентировал внимание кассационной инстанции истец, договором были определены порядок предоставления в собственность ответчику оборудования и материалов для осуществления работ по созданию противопожарной системы в соответствии с рабочим проектом НТБМ 424345.024-ПБ «Комплексная система противопожарной защиты блоков ст. №7,8 и кабельных тоннелей №1,2 ЗАО «Молдавская ГРЭС», определяющим объем, качество и содержание работ, согласованы локальные сметы, которые были составлены для определения цены результата исполнения договора в целом и ее обоснования.

Материалами дела, полагает ЗАО «Элкомсат», подтверждено, что обязательства по созданию комплексной системы противопожарной защиты блоков ст. №7,8 и кабельных тоннелей №1,2 ЗАО «Молдавская ГРЭС» исполнены в полном объеме. В этой связи на стороне ответчика возникла обязанность по оплате исполненного на условиях, предусмотренных договором №102-12 от 25 октября 2012 года. В частности, указал истец, в соответствии с пунктом 2.3 договора стоимость единицы товара, определенная в приложениях №1 и 4 к сметам, указанным в  пункте 1.2., является твердой и остается неизменной за все время действия данного договора, если из договора не следует иного.

Вместе с тем, с точки зрения ЗАО «Элкомсат», суд не принял во внимание и не дал оценки тому обстоятельству, что локальные сметы, являющиеся неотъемлемой частью договора, вмещают в себя стоимость работ и услуг, фактическую стоимость материалов в соответствии с приложениями к сметам, итоговую сумму работ с материалами, прочие затраты и 12% рентабельности, начисленной на итоговую сумму, состоящую из стоимости работ и услуг, фактической стоимости материалов и прочих затрат.

Указанное обстоятельство, отметил истец, свидетельствует о том, что стороны по договору согласовали условие о доходности истца в размере 12% от сделки в целом.

В этой связи, по мнению ЗАО «Элкомсат», последующие платежи, определенные пункте 3.2.3. договора в редакции дополнительного соглашения №1 к нему, включая рентабельность, должны были быть произведены в порядке, предусмотренном указанным пунктом, чего сделано не было.

Между тем, суд первой инстанции, полагает податель жалобы, значения указанным обстоятельствам не придал, представленный им расчет недополученных денежных средств по полученным актам выполненных работ не исследовал, необоснованно отказав ЗАО «Элкомсат» в удовлетворении заявленного требования.

На основании изложенного, истец просит: Решение Арбитражного суда ПМР от  28 февраля 2019 года по делу №630/18-11 отменить и направить дело на новое рассмотрение.

Ответчик – ЗАО «Молдавская ГРЭС» представил отзыв по существу кассационной жалобы истца, из содержания которого следует, что он полагает кассационную жалобу необоснованной и не подлежащей удовлетворению, а решение суда законным и обоснованным, вынесенным при полном, объективном и всестороннем исследовании материалов дела, при правильной квалификации правоотношений между сторонами. При этом ответчик исходит из следующего.

С точки зрения ЗАО «Молдавская ГРЭС», суд первой инстанции правомерно пришел к выводу о том, что договор №102-12 от 25 октября 2012 года является смешанным и в силу пункта 3 статьи 438 ГК ПМР к отношениям по указанному договору применяются положения глав 30, 38, 40 ГК ПМР, поскольку предмет договора, заключенного между сторонами, включает в себя обязательства ЗАО «Элкомсат» по выполнению комплекса обязательств в рамках реализации проекта НТБМ 424345.024-ПР «Комплексная система противопожарной защиты блоков ст.№7,8 и кабельных тоннелей №1,2 ЗАО «Молдавская ГРЭС», в том числе по поставке оборудования и материалов для реализации проекта и выполнению работы по монтажу и наладке с вводом в эксплуатацию поставленного товара.

Таким образом, предмет заключенного между сторонами договора, по мнению ответчика, позволяет одновременно отнести договор к числу договоров, регулируемых главами 30 (купля-продажа, поставка), 38 (подряд), 40 (возмездное оказание услуг) ГК ПМР.

Как следует из решения, подчеркнуло ЗАО «Молдавская ГРЭС», суд первой инстанции применил к спорным отношениям правила регулирования ГК ПМР применительно к договору поставки, что определяет соответствие действий суда пункту 3 статьи 438 ГК ПМР. Одновременно ГК ПМР, не определяет правила толкования договора, содержащего элементы договоров нескольких видов, исходя из главной цели договора и направленности воли сторон на достижение результата, в связи с чем, считает ответчик, к соответствующему доводу кассационной жалобы ЗАО «Элкомсат» следует относиться критично.

По мнению ответчика, судом правильно и полно дана оценка обстоятельствам, имеющим существенное значение для дела, круг обстоятельств, подлежащих исследованию, определен - верно.

Относительно доводов кассационной жалобы об отсутствии в решении суда оценки локальных смет, в части наличия итоговой суммы работ с материалами, прочих затрат и 12% рентабельности, начисленной на итоговую сумму, состоящую из стоимости работ и услуг, фактической стоимости материалов и прочих затрат, ЗАО «Молдавская ГРЭС», основываясь на положениях статей 738, 441 ГК ПМР, а также на условиях договора (п.2.1, п. 3.2.1 и п.3.2.2, в редакции доп.соглашения №3 от 24 ноября 2015 года), отметило, что поскольку к отношениям из заключенного сторонами договора одновременно применяются нормы, регулирующие поставку, подряд и возмездное оказание услуг, применительно к каждому элементу договору порядок определения цены регулируется соответствующими статьями ГК ПМР (502, 738, 810). Названные положения ГК ПМР не дают определение стоимости товара по договору поставки с учетом рентабельности. Заключенный между сторонами договор определяет стоимость товара как твердую и неизмененную, в связи с чем, было осуществлено исполнение договора.

При таких обстоятельствах, доводы кассационной жалобы ЗАО «Элкомсат», считает ответчик, опровергаются материалами дела, в связи с чем, ЗАО «Молдавская ГРЭС» просит суд оставить решение суда первой инстанции без изменения, а кассационную жалобу,  без удовлетворения.

Суд кассационной инстанции, заслушав доводы лиц, участвующих в деле, проверив правильности применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права по доводам кассационной жалобы, а равно проверив законность и обоснованность решения суда первой инстанции в полном объеме в порядке статьи 149 АПК ПМР, не усматривает оснований для отмены решения суда первой инстанции и для направления дела на новое рассмотрение, исходя из следующего.

Как усматривается из материалов дела и правомерно установлено судом первой инстанции, между ЗАО «Молдавская ГРЭС», как Заказчиком, и ЗАО «Элкомсат», как Исполнителем, 25 октября 2012 года был заключен договор, в соответствии с условиями которого, Исполнитель обязался выполнить комплекс обязательств в рамках реализации проекта НТБМ 424345.024-ПБ «Комплексная система противопожарной защиты блоков ст. № 7, 8 и кабельных тоннелей №1, 2 ЗАО «Молдавская ГРЭС» (п.1.1). Заказчик, в свою очередь, обязался принять и оплатить товар, работы и услуги на условиях договора (п.п. 1.1.2).

Полагая, что ответчиком его договорное обязательство в части оплаты стоимости поставленного в рамках договора товара не исполнено в полном объеме, поскольку локальными сметами, являющимися приложениями к договору, предусмотрена рентабельность в размере 12%, что, с точки зрения истца, свидетельствует о согласовании сторонами условия о доходности ЗАО «Элкомсат» в размере 12% от сделки в целом, в том числе и по поставке оборудования и материалов, необходимых для исполнения договора     №102-12 от 25 октября 2012 года, последний обратился суд с иском о взыскании с ЗАО «Молдавская ГРЭС» денежных средств в сумме 852 505 рублей 43 копейки, по результатам рассмотрения которого, 28 февраля 2019 года вынесено оспариваемое решение.

Отказывая в удовлетворении заявленного требования, суд первой инстанции, исходя из анализа условий договора №102-12 от 25 октября 2012 года, пришел к выводу о том, что таковой является смешанным, ввиду чего, в силу пункта 3 статьи 438 ГК ПМР, применил к возникшему спору нормоположения главы 30 ГК ПМР и оставил исковое требование ЗАО «Элкомсат» без удовлетворения, находя ошибочным довод истца о согласованности сторонами условия о доходности ЗАО «Элкомсат» в размере 12% от поставки оборудования и материалов, необходимых для исполнения договора № 102-12 от 25 октября 2012 года.

Кассационная инстанция арбитражного суда считает приведенные выводы суда первой инстанции законными и обоснованными, ввиду следующих обстоятельств.

Так, согласно пункту 1.1. договора №102-12 от 25 октября 2012 года истец, как Исполнитель, принял на себя обязательства в рамках реализации проекта НТБМ 424345.024-ПБ «Комплексная система противопожарной защиты блоков ст. №7, 8 и кабельных тоннелей №1, 2 ЗАО «Молдавская ГРЭС»:

1) передать в собственность заказчика оборудование и материалы для реализации проекта «Комплексная система противопожарной защиты блоков ст. №7, 8 и кабельных тоннелей №1, 2 ЗАО «Молдавская ГРЭС», которые поставляются партиями (п.п. 1.1.1.);

2) выполнить работы по монтажу и наладке с вводом в эксплуатацию поставленного товара (п.п.1.1.2);

3) оказать услуги по авторскому надзору и обучению персонала (п.п.1.1.2).

Перечисленные обязательства, свидетельствуют о том, что договор от 25 октября 2012 года является смешанным, поскольку содержит в себе элементы различных договоров, в частности: договора поставки (обязательство передать в собственность ответчика оборудование и материалы при условии их оплаты – п.п.1.1.1), договора подряда (обязательство выполнить работы по монтажу и наладке с вводом в эксплуатацию поставленного товара на условиях оплаты – п.п. 1.1.2) и договора возмездного оказания услуг (обязательство оказать услуги по авторскому надзору и обучению персонала на условиях оплаты – п.п. 1.1.2).

Следовательно, вывод суда первой инстанции о том, что к правоотношениям сторон, возникшим из указанного договора, в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК ПМР подлежат последовательно применению положения глав 30, 38, 40 ГК ПМР, законен и обоснован.

Равно законным и обоснованным является вывод суда об отсутствии у истца правовых оснований требовать начисления 12% рентабельности на стоимость поставленного в рамках договора №102-12 от 25 октября 2012 года товара, ввиду следующего.

Как установлено пунктом 1.2. договора №102-12 от 25 октября 2012 года, номенклатура, количество и цена товара, который истец обязался передать в собственность ответчика для реализации проекта «Комплексная система противопожарной защиты блоков ст. №7,8 и кабельных панелей №1,2 ЗАО «Молдавская ГРЭС» (п.1.1.1), определены в Приложениях №1 и №4 к Локальным сметам №№1-12/11, 2-12/11, 3-12/11, 4-12/11, 5-12/11, 6-12/11, 7-12/11, 8-12/11, 9-12/11, 10-12/11, 11-12/11, 15-12/11, 16-12/11, 17-12/11, 18-12/11, 19-12/11, 20-12/11, 21-12/11, 22-12/11.

Согласно пунктам 2.1.1 и 2.3. договора в редакции дополнительного соглашения №3 от 24 ноября 2015 года, стоимость товара, определенная в приложениях №1 и №4 к сметам составляет 753 982,05 долларов США. При этом стоимость единицы товара является твердой и остается неизменной на все время действия договора.

Исходя из условий, содержащихся в пунктах 3.2.1. и 3.2.2. договора №102-12 от 25 октября 2012 года, оплата поставляемого товара подлежала осуществлению в два этапа:

- авансовый платеж в размере 50% от общей стоимости товара ЗАО «Молдавская ГРЭС» должен был быть осуществлен в течение 15 банковских дней со дня подписания указанного договора;

- промежуточный платеж в размере 50% от стоимости поставляемого товара должен был быть произведен после поставки товара в полном объеме в соответствии с Приложениями №1, 4 к сметам в течение 15 банковских дней со дня подписания представителями сторон акта приема-передачи товара.

Таким образом, условиями договора №102-12 от 25 октября 2012 года, согласованными спорящими сторонами, было закреплено, что цена товара, которую ответчику надлежало уплатить истцу в два этапа (авансовый платеж и промежуточный платеж), составляет сумму, эквивалентную 753 982,05 долларам США. Данный размер зафиксирован в приложениях №1 и №4 к локальным сметам, являлся твердым и не подлежит изменению на протяжении всего времени действия договора.

Каких-либо оговорок относительно того, что поименованная цена должна была быть уплачена ответчиком истцу с учетом 12% рентабельности, включенной в стоимость работ, выполняемых по договору и зафиксированной в локальных сметах, ни в договоре№102-12 от 25 октября 2012 года, ни в дополнительных соглашениях к нему, не имеется.

Ввиду этого позиция истца относительно наличия на стороне ответчика неисполненной в полной мере обязанности по уплате стоимости поставленного товара, является ошибочной.

Тем более, что поскольку условия договора №102-12 от 25 октября 2012 года в части, касающейся поставки оборудования и материалов, представляют собой ничто иное, как элементы договора поставки (ст. 523 ГК ПМР), оплата за поставляемый товар должна производиться в соответствии со статьей 533 ГК ПМР.

Согласно пункту 1 статьи 533 ГК ПМР покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением порядка и формы оплаты, предусмотренных договором поставки. При этом, в силу пункта 5 статьи 471 во взаимосвязи с пунктом 1 статьи 502 ГК ПМР, покупатель обязан оплатить товар по цене, предусмотренной договором купли-продажи, либо, если она договором не предусмотрена и не может быть определена исходя из условий, то по цене, определяемой в соответствии с пунктом 3 статьи 441 названного Кодекса.

Следовательно, цена, которую ответчик должен был оплатить истцу за поставленный в рамках договора №102-12 от 25 октября 2012 года товар, равна сумме стоимостей единиц товара, определенных в приложениях №1 и №4 к локальным сметам, и не подлежала увеличению на 12% рентабельности.

Из материалов дела, как справедливо отмечено судом первой инстанции, однозначно усматривается, что стоимость поставленного истцом ответчику товара в сумме 8 405 628 рублей 96 копеек, полностью уплачена, что подтверждается приобщенными к материалам дела копиями платежных поручений: №2800 от 30 октября 2012 года; №1594 от 05 августа 2013 года; №2863 от 18 декабря 2013 года; №2952 от 25 декабря 2013 года; №2150 от 29 октября 2014 года на сумму; №324 от 10 февраля 2016 года, а также выписками по лицевому счету ЗАО «Элкомсат» и актами сверок между спорящими сторонами за январь – июнь 2015 года и январь – июнь 2016 года по договору №102-12 от 25 октября 2012 года.

С учетом изложенного, кассационная инстанция полагает, что суд первой инстанции правомерно отклонил исковые требования ЗАО «Элкомсат».

Давая оценку доводу кассационной жалобы истца о том, что суд первой инстанции не предал значения пункту 3 статьи 438 ГК ПМР и произвел деление договора на договоры купли-продажи, подряда и возмездного оказания услуг, без определения главной цели договора и без учета направленности воли сторон на достижение результата, который определен в пункте 1.1 договора, кассационная инстанция находит таковой не состоятельным, ввиду следующего.

Согласно пункту 1 статьи 448 ГК ПМР граждане и юридические лица свободны в заключении договора. При этом стороны могут заключить договор, в котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами (смешанный договор). К отношениям сторон по смешанному договору применяются в соответствующих частях правила о договорах, элементы которых содержатся в смешанном договоре (п.3 ст. 438 ГК ПМР).

Исследовав и оценив содержащиеся в договоре №102-12 от 25 октября 2012 года условия, и правомерно констатировав, что таковой содержит в себе элементы трех договоров, таких как: поставка, подряд и возмездное оказание услуг, суд первой инстанции, руководствуясь положениями пункта 3 статьи 438 ГК ПМР, при разрешении имеющегося между сторонами спора, связанного с оплатой поставленного товара, на законных основаниях применил к названным отношениям сторон правила о договоре поставки.

При этом правовых оснований для применения судом к указанным правоотношениям правил, предусмотренных ГК ПМР для договора подряда, как настаивает истец, не имеется, тем более, что использование сметы в качестве способа определения цены, предусмотрено исключительно для договоров подряда (ст. 738 ГК ПМР), но никак ни поставки.

Акцент ЗАО «Элкомсат» на том обстоятельстве, что поставка товара была осуществлена им в целях реализации проекта НТБМ 424345.024-ПБ «Комплексная система противопожарной защиты блоков ст. №7,8 и кабельных тоннелей №1,2 ЗАО «Молдавская ГРЭС», не свидетельствует и не может свидетельствовать о правомерности его требования относительно применения при исчислении стоимости поставленного товара 12% рентабельности, поскольку таковая, в силу как статьи 738 ГК ПМР, так и Методики определения стоимости строительного подряда, стоимости капитального строительства, капитального и текущего ремонта на территории ПМР, утвержденной Приказом Министерства промышленности ПМР от 13 апреля 2009 года №193 и СНиП ПМР 10-20-08, применяется исключительно при определении стоимости подрядных работ, а не стоимости поставленного товара.

Соответственно необходимость в исследовании судом первой инстанции локальных смет при разрешении исковых требований ЗАО «Элкомсат», отсутствует.

Таким образом, суд кассационной инстанции полагает, что требование истца правомерно оставлено судом первой инстанции без удовлетворения.

Ввиду этого, подтверждений приведенным истцом в кассационной жалобе доводам, не имеется.

Нарушений норм процессуального права, допущенных судом первой инстанции, которые могли бы привести к вынесению неправильного решения и послужить основанием для отмены судебного акта (пункт 2 статьи 152 АПК ПМР), кассационной инстанцией не усматривается.

Не усматривает суд кассационной инстанции и нарушений норм процессуального права, являющихся безусловным основанием к отмене решения суда первой инстанции в силу пункта 3 статьи 152 АПК ПМР.

Таким образом, суд кассационной инстанции полагает, что правовые основания для удовлетворения кассационной жалобы и отмены обжалуемого судебного акта отсутствуют, в связи с чем, кассационную жалобу следует оставить без удовлетворения.

Руководствуясь подпунктом 1) статьи 151, статьей 153 Арбитражного процессуального кодекса Приднестровской Молдавской Республики, суд кассационной инстанции Арбитражного суда ПМР

Постановил:

Оставить решение Арбитражного суда Приднестровской Молдавской Республики от 28 февраля 2019 года по делу №630/18-11 без изменения, а кассационную жалобу ЗАО «Элкомсат» без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и обжалованию не подлежит

- Судья,

- заместитель Председателя

- Арбитражного суда ПМР	                                                                     О.А.Шидловская