исх. № ______________________

от «___»_____________ 20____г.

АРБИТРАЖНЫЙ СУД

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

3300, г.Тирасполь, ул. Ленина, 1/2. Тел. 7-70-47, 7-42-07

Официальный сайт: www.arbitr.gospmr.org

ИМЕНЕМ ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Р Е Ш Е Н И Е

| « 01 » июля 2020 года |  |  |  |  |  |  | Дело № 25/20-04 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Тирасполь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Арбитражный суд ПМР в составе судьи Романенко А.П., рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление ЗАО «Молдавская ГРЭС» (г.Днестровск, ул.Лиманная, д.1) к ООО «Днестрпромстрой» (г.Слободзея, ул.Ленина, 99) о взыскании убытков, при участии в судебном заседании представителей: от истца – Степанов Д.П. по доверенности от 15.01.2020г №01-01-00/87-12-16, от ответчика – Костюк С.Н. руководителя, Нагальнюк И.А. по доверенности от 15.01.2020г б/н, судебного эксперта – Пугачева О.М.,

установил: ЗАО «Молдавская ГРЭС» обратилась в Арбитражный суд ПМР с иском к ООО «Днестрпромстрой» о взыскании убытков, обосновав свои требования следующими обстоятельствами.

Истец и Ответчик заключили Договор подряда №137-16 от «19» мая 2016 года, в соответствии с которым Ответчик обязался выполнить «Капитальный ремонт циркуляционных водоводов полимерными материалами» (далее - Работы) на общую сумму 1 643 190,20 рублей ПМР. Истец, в свою очередь, обязался оплатить выполненные Ответчиком Работы, в размере и порядке согласно условиям договора. Согласно пункту 4.1.1. Договора Ответчик обязался обеспечить выполнение работ в полном соответствии с Техническим заданием и согласованной сторонами калькуляцией, требованиями нормативно-технической и распорядительной документации: РД 34.04.181 (РДПр 34-38-030-92 с изм. 1 1999) «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» и проектом производства работ в сроки, установленные Договором. Истец исполнил обязательства по оплате выполненных Работ согласно условиям Договора (платежное поручение № 1902 от 29.07.2016г., № 2424 от 30.09.2019г., № 2818 от 09.11.2016г.). Пунктом 7.1. Договора Ответчик гарантировал качество выполненных работ и представленных им материалов в течение 24 (двадцати четырех) месяцев с момента ввода объекта в эксплуатацию и подписания акта сдачи-приемки всего комплекса работ.

19 октября 2016 года объект был сдан в эксплуатацию; что следует из акта приемки в эксплуатацию объекта из ремонта, т.е. начало течения гарантийного срока - 19 октября 2016 года. В процессе эксплуатации объекта в период действия гарантийного срока были обнаружены повреждения (обрыв, отсутствие) полимерного покрытия напорного циркводовода на участке от ЦН-8Б. Весь оборванный полимерный материал крупными фрагментами находился внутри напорного цирководовода 8Б, повлекший существенное нарушение работы напорного циркуляционного водовода 8Б и внеплановый останов работы энергоблока № 8 (Акт осмотра оборудования от 13.08.2018 года). 14 августа 2018 года в адрес ООО «Днестрпромстрой» направлено письмо (извещение) исх. №01-00-00/129- 20-7887 о необходимости срочной явки для осмотра объекта до 15-00 часов 14 августа 2018 года.

В установленное время представитель ООО «Днестрпромстрой» для осмотра объекта не явился, в связи с чем Комиссией ЗАО «Молдавская ГРЭС», в отсутствие представителей подрядчика, осуществлен осмотр напорного циркводовода 8Б, о чем составлен акт дефектации вспомогательного оборудования от 14.08.2018 года. В соответствии с пунктом 7.3. договора, в связи с неявкой представителя подрядчика в указанный в извещении срок, Ответчику направлено письмо-требование о необходимости обеспечить исполнение принятых на себя гарантийных обязательств, подписанию Акта дефектации вспомогательного оборудования от 14.08.2018 года и восстановлению полимерного покрытия напорного циркводовода 8Б (письмо от 22.11.2018 года № 01-00-00/129-20-10484, уведомление о получении почтового отправления № 59 от 24.11.18г.). Заявленные в претензии требования ООО «Днестрпромстрой» не исполнило.

В процессе дальнейшей эксплуатации объекта, в период действия гарантийного срока, Истцом были выявлены новые дефекты полимерного покрытия напорного цирководовода 8Б, которые привели к разрушению всего полимерного покрытия напорного циркводовода 8Б. Таким образом результат выполненных работ ООО «Днестрпромстрой» был утрачен. Имеющие место повреждения результата работ, выполненного ООО «Днестрпромстрой» по договору являются существенными и неустранимыми при сложившихся условиях, а полимерное покрытие напорного циркводовода 8Б утратило свои потребительские свойства, в связи с чем ЗАО «Молдавская ГРЭС» лишается возможности использования напорного циркводовода 8Б с вновь сформированным полимерным покрытием как в период гарантийного срока, так и в течение срока службы (25 лет со дня ввода оборудования в эксплуатацию).

Описанные выше события и переписка между сторонами, свидетельствуют об отказе Ответчика от исполнения обязательств, предусмотренных договором №137-16 от 19.05.2016 года, и обязательств, предусмотренных пунктом 1 статьи 752 Гражданского кодекса ПМР. Поскольку имеющие место повреждения результата работ, выполненного Ответчиком по договору №137-16 от 19.05.2016 года носят существенный и значительный характер и имеют место по всей протяженности циркводоводов, дальнейшая эксплуатация циркуляционного водовода без восстановления полимерного покрытия может привести к полному разрушению оставшейся части полимерного покрытия, а также к повреждению оборудования энергоблока.

Таким образом, результат выполненных Ответчиком работ по капитальному ремонту напорного циркуляционного водовода 8Б утратил свои потребительские свойства, в связи с чем Истец лишается возможности использования циркуляционного водовода с вновь сформированным полимерным покрытием как в период гарантийного срока, так и в течении срока службы (25 лет со дня ввода оборудования в эксплуатацию). В соответствии с пунктом 2 статьи 752 ГК ПМР, подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. Поскольку Ответчик отказался от исполнения гарантийных обязательств, не приступил к устранению повреждений результата выполненных работ, учитывая степень и характер повреждений напорного циркводовода 8Б, Истец, руководствуясь статьей 15, пунктом 2 статьи 467, пунктом 5 статьи 470, пунктом 2 статьи 752 ГК ПМР, посредством направления претензии от 25.11.2019 года №01-01-00/129-18-8743, заявил об отказе от исполнения договора подряда № 137-16 от 19.05.2017 года (в части отношений из капитального ремонта напорного циркводовода 8Б), а также было заявлено требование произвести компенсацию причиненных нарушением убытков, равных стоимости капитального ремонта напорного циркводовода 8Б и стоимости работ по демонтажу разрушенного участка полимерного покрытия. По истечению установленного срока Ответчик требования претензии от 25.11.2019 года №01-01-00/129-18-8743 не выполнил, - компенсацидоне произвел.

В связи с вышеизложенным истец, с учетом увеличения в порядке ст.29 АПК ПМР цены иска,  просит взыскать с ответчика убытки в виде реального ущерба в общей сумме 2722495 рублей ПМР.

Ответчик требования истца не признал, указав в своих возражениях, что работы выполнены качественно и в срок, а от исполнения своих обязательств он не отказывался.

В ходе судебного заседания истцом заявлено ходатайство о назначении экспертизы, мотивированное необходимостью специальных познаний для установления причин разрушения результатов выполненных работ (полимерного покрытия), которое судо удовлетворил, руководствуясь следующим.

Как следует из материалов дела, истец требует взыскать с ответчика убытки, которые, как он полагает, возникли ввиду ненадлежащего исполнения ответчиком обязательств по договору подряда от 19 мая 2016 года №137-16 на выполнение работ по капитальному ремонту циркуляционных водоводов с использованием полимерных материалов. Ответчик, как пояснил в судебном заседании руководитель Общества и изложено в представленных отзывах на иск, считает, что работы им выполнены надлежащим образом.

Согласно п.5 ст.749 ГК ПМР при возникновении между заказчиком и подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Арбитражного процессуального кодекса Приднестровской Молдавской Республики для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд по ходатайству лица, участвующего в деле, или по своей инициативе назначает экспертизу.

Исходя из доводов и объяснений сторон, предмета спора, положений п.5 ст.749 ГК ПМР, суд пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения ходатайства истца.

Проведение экспертизы поручено судом ООО «Тираспольский испытательный центр электроизоляционных материалов», как организации соответствующей требованиям ст.37 АПК ПМР поскольку учреждение обладает необходимой для проведения исследований аккредитованным испытательным центром.

Рассмотрев спор, выслушав объяснения представителей сторон, разъяснения экспертом своего заключения и ответов на возникшие вопросы, исследовав и оценив в совокупности представленные сторонами доказательства, суд находит требования истца необоснованными и не подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Как установлено в судебном заседании, 19 мая 2016 года между истцом и ответчиком заключен договор подряда №137-16 (далее – договор подряда) по условиям которого истец поручил, а ответчик принял на себя обязательство выполнить капитальный ремонт циркуляционных водоводов (напорных циркуляционных водоводов 7А (141 м.п.) и 8А (151 м.п.), сливных циркуляционных водоводов 7Б (24 м.п.) и 8Б (37 м.п.)) полимерными материалами. Срок выполнения работ согласован сторонами в календарном плане выполнения работ (приложение №3). Пунктом пункту 4.1.1 ответчик обязался обеспечить выполнение работ в полном соответствии с «Техническим заданием» (приложение №1 к договору) и согласованной сторонами калькуляцией, требованиями нормативно-технической и распорядительной документации: РД 34.04.181 (РДПр 34-38-030-92 с изм. 1 1999) «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» и проектом производства работ.

Актом приемки в эксплуатацию объекта из ремонта 19 октября 2016 года выполненные работы приняты истцом без замечаний.

Как указывает истец в процессе эксплуатации объекта обнаружены повреждения (обрыв, отсутствие) полимерного покрытия напорного циркводовода на участке от ЦН-8Б по ходу среды ~ 5мп. Весь оборванный полимерный материал крупными фрагментами находился внутри напорного цирководовода 8Б, повлекший существенное нарушение работы напорного циркуляционного водовода 8Б и внеплановый останов работы энергоблока № 8, что следует из акта осмотра оборудования от 13.08.2018 года.

Поскольку без выемки поврежденной части полимерного покрытия напорного циркводовода 8Б, дальнейшая эксплуатация напорного циркводовода 8Б без восстановления полимерного покрытия невозможна, истец произвел работы по резке и выемке оборванного полимерного покрытия, что подтверждается актом выполненных работ за август 2018 года №14.

В соответствии с пунктом 7.3. договора истец направил ответчику письмо-требование о необходимости обеспечить исполнение принятых на себя гарантийных обязательств, подписанию акта дефектации вспомогательного оборудования от 14.08.2018 года и восстановлению полимерного покрытия напорного циркводовода 8Б (письмо от 22.11.2018 года № 01-00-00/129-20-10484, уведомление о получении почтового отправления № 59 от 24.11.18г.). Заявленные в претензии требования ООО «Днестрпромстрой» не исполнило.

Как следует из акт осмотра оборудования от 05.07.2.019г. в процессе дальнейшей эксплуатации объекта истцом были выявлены новые обрывы полимерного покрытия циркуляционного водовода №8Б. Истец произвел работы по резке и выемке оборванного полимерного покрытия, о чем свидетельствует акт выполненных работ за июль 2019 года №51 на демонтаж полимерного покрытия напорного циркуляционного водовода 8Б.

Посчитав, что таким образом результат выполненных работ ответчиком был утрачен, истец обратился в Арбитражный суд ПМР с настоящим иском и просит взыскать с ответчика на основании ст.ст.15, 326, 327, 410, п.5 ст.470, ст.ст.751, 752 Гражданского кодекса Приднестровской Молдавской Республики убытки. В качестве убытков истец указывает: (1)расходы, произведенные на оплату работ ответчику по договору подряда; (2)стоимость переданных ответчику материалов для выполнения работ по договору подряда; (3)стоимость работ по извлечению оборванного полимерного покрытия; а также (4)расходы, произведенные на оплату назначенной судом экспертизы.

В силу статьи 721 Гражданского кодекса Приднестровский Молдавской Республики качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода.

Отступление подрядчика от этого правила дает основание для определения обязательства исполненным ненадлежащим образом.

В соответствии с пунктом 1 и пунктом 2 статьи 410 Гражданского кодекса Приднестровской Молдавской Республики должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства. Убытки определяются в соответствии с правилами, предусмотренными статьей 15 (возмещение убытков) настоящего Кодекса.

Под убытками согласно статьи 15 Гражданского кодекса Приднестровской Молдавской Республики понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

В соответствии с пунктом 1 статьи 752 Гражданского кодекса Приднестровской Молдавской Республики в случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия, заказчик вправе, если иное не установлено законом, в порядке им предусмотренном, или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика: а) безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; б) соразмерного уменьшения установленной за работу цены; в) возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда (статья 414 (исполнение обязательств за счет должника) настоящего Кодекса).

Согласно пункту 3 статьи 752 Гражданского кодекса Приднестровской Молдавской Республики, если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными (пункт 2 статьи 467 настоящего Кодекса) и неустранимыми, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

В соответствии с частью 1 статьи 45 Арбитражного процессуального кодекса Приднестровской Молдавской Республики каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Убытки, которые просит взыскать истец, являются мерой ответственности, следовательно, при обращении в суд с иском о взыскании убытков истец обязан доказать факт причинения убытков, их размер, ненадлежащее исполнение ответчиком договорных обязательств и причинно-следственную связь между ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств и возникновением у истца убытков. Только при доказанности истцом совокупности всех названных элементов ответственности требование о взыскании убытков может быть удовлетворено.

В обоснование своего утверждения о ненадлежащем исполнении ответчиком обязательств по договору подряда истец ни в исковом заявлении, ни в письменных пояснения, ни в судебном заседании не смог указать какие именно отступления от условий договора и технического задания к нему допустил ответчик. Не представлено и соответствующих доказательств тому. Единственный довод, содержащийся в письменных пояснениях истца, о том, что качество полимерного покрытия при сравнении аналогичных показателей циркуляционных водоводов №7Б и №8Б (из экспертизы) свидетельствует о существенных расхождении образцов по показателям прочности, отклоняется судом как необоснованный. Данный факт не может быть квалифицирован как нарушение ответчиком обязательств по договору, поскольку ни договор, ни техническое задание к нему не устанавливают каких-либо требований к показателям прочности подлежащего изготовлению полимерного покрытия циркуляционного водовода в целом и по сравнению с полимерным покрытием иных циркуляционных водоводов в частности. Соответственно, достижение определенной прочности полимерного покрытия не входит в содержание обязательства ответчика.

Как следует из заключения эксперта и объяснений, данных экспертом в судебном заседании, единственное несоответствие выполненных работ условиям технического задания к договору подряда заключается в увеличенном местами количестве слоев (16 вместо 7) стеклоткани и (18 вместо 9) слоев компаунда «Битарол-К». Вместе с тем, ни из заключения, ни из объяснений эксперта не следует, что большее количество армирующего материала ухудшило качество бесшовной формовки циркуляционного водовода. Следовательно, не имеется оснований для вывода о том, что указанное отступление от договора подряда ухудшило результат работы, или сделало его не пригодным для предусмотренного в договоре использования. Более того, экспертом, как следует из заключения, какая протяженность полимерного покрытия выполнена с большим количеством слоев стеклоткани и компаунда.

Оценивая в порядке ст.51, п.3 ст.60 АПК ПМР заключение эксперта, суд приходит к следующим выводам.

Как следует из заключения эксперта, для проведения экспертизы произведен осмотр напорного циркуляционного водовода №8Б при котором установлено отсутствие полимерного покрытия на участке до ремонтного люка против движения среды длинной 40м.п.и в районе первого отвода длиной 5 м.п. и отобрано путем контрольной вырезки три образца полимерного покрытия. Также в акте отбора образцов для испытания указан образец полимерного покрытия №4 из сливного циркуляционного водовода №7Б (поименованный как «контрольный»). Вместе с тем в акте отбора образцов для испытания отсутствует информация о способе и месте получения данного образца экспертом. Как указано в описательной части заключения, данный образец полимерного покрытия размерами 1800х180мм предоставлен ЗАО «Молдавская ГРЭС», экспертом самостоятельно не получался, а место его получения (циркуляционный водовод №7Б) указано экспертом со слов представителей ЗАО «Молдавская ГРЭС». Данное обстоятельство эксперт подтвердил в судебном заседании, пояснив, что данный образец был отобран в 2016 году представителем МГРЭС в циркуляционном водоводе 7Б к которому нет претензий. Указанный образец, как пояснил в судебном заседании эксперт, взят в качестве эталона при проведении экспертизы, потому что к нему у заказчика не было претензий и использовались одинаковые материалы. На вопрос суда о том, все ли исследования и выводы по поставленным судом вопросам основаны на сравнении с данным образцом, эксперт ответил утвердительно. Вместе с тем,  как следует из заключения эксперта (таблица №4), образец из циркуляционного водовода №7Б имеет восемь слоев стеклоткани, а не семь, как требовалось по техническому заданию к договору подряда. Уже это обстоятельство исключает принятие данного образца за эталон при определении соответствия выполненного ответчиком полимерного покрытия условиям договора и технического задания к нему.

На поставленный судом вопрос о том, каким  требованиям ГОСТ и иной нормативно технической документации не соответствует результат выполненных работ и существуют ли установленные ГОСТами либо иной нормативно технической документацией требования к порядку проведения работ по бесшовной формовке труб, экспертом дан ответ об отсутствии таковых.

Также экспертом не определена достоверная причина разрушения выполненного ответчиком полимерного покрытия. Из заключения следует, что разрушение могло произойти в результате нарушения технологии выполнения ответчиком работ. Однако в судебном заседании эксперт пояснил, что в данном случае конкретную причину разрушения полимерного покрытия определить невозможно.

При изложенных обстоятельствах суд приходит к выводу о том, что заключение эксперта не может быть признано доказательством, подтверждающим факт отступления ответчика от условий договора подряда и технического задания к нему, поскольку последние не содержат требований о соответствии показателей выполняемого ответчиком полимерного покрытия циркуляционного водовода №8Б показателям полимерного покрытия на циркуляционном водоводе №7Б, равно как не оговаривают показателей по прочности (что исследовалось экспертом) и иных показателей. Следовательно, достижение таких показателей выходит за пределы обязательства ответчика.

Равным образом, данное заключение не подтверждает факт ненадлежащего исполнения ответчиком своих обязательств ввиду нарушения технологи производства работ, а содержащийся в нем вероятностный вывод о возможном нарушении технологии производства работ как причине разрушения полимерного покрытия опровергнут самим экспертом, пояснившим в судебном заседании о невозможности установлении причины разрушения полимерного покрытия.

Поскольку иных доказательств истцом не представлено, а представленный истцом акт приемки в эксплуатацию объекта из ремонта от 19.10.2016г (утвержден тех.Директором ЗАО «Молдавская ГРЭС» 24.10.2016г) не содержит замечаний либо претензий к выполненным работам, суд находит недоказанным истцом факта отступлений ответчиком от условий договора подряда и технического задания к нему, ухудшившими результат работы. Напротив, из содержания акта (п.3) следует, что ответчиком выполнены все работы в соответствии с техническим заданием к договору подряда.

Равным образом, ввиду отсутствия как доводов, так и соответствующих доказательств, суд считает недоказанным истцом факта выполнения ответчиком работ с иными недостатками, которые сделали его не пригодным для предусмотренного в договоре использования.

На основании изложенного суд приходит к выводу о том, что противоправность действий ответчика, ненадлежащее исполнение им обязательств по договору подряда и причинная связь между действиями ответчика и возникшими убытками документально не подтверждены, истцом не доказаны, а, следовательно, исковые требования удовлетворению не подлежат.

Поскольку истцом не доказан факт нарушения ответчиком своих обязательств по договору подряда не имеется оснований для квалификации произведенных им расходов на оплату работ (в т.ч. ремонтных) как убытков в заявленном размере.

Произведенная истцом оплата счета за произведенную экспертизу также не подлежит квалификации как убытки, поскольку расходы за проведение экспертизы относятся к судебным (ст.78 АПК ПМР) и распределяются по правилам ст.84 АПК ПМР, а не производятся сторонами спора самостоятельно и по собственному усмотрению до разрешения спора по существу.

По правилам ст.84 АПК ПМР расходы по оплате государственной пошлины и расходов по оплате произведенной экспертизы подлежат отнесению на истца, но учитывая, что они фактически оплачены истцом на момент принятия решения, таковые по делу не взыскиваются.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.113-116, 122 АПК ПМР Арбитражный суд ПМР

решил:

Исковые требования ЗАО «Молдавская ГРЭС» оставить без удовлетворения.

Решение может быть обжаловано в течении 20 дней после принятия.

Судья Арбитражного суда

Приднестровской Молдавской Республики			         А.П. Романенко