исх. № ______________________

от «___»_____________ 20____г.

АРБИТРАЖНЫЙ СУД

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

3300, г. Тирасполь, ул. Ленина, 1/2. Тел. 7-70-47, 7-42-07

Официальный сайт: www.arbitr.gospmr.org

ИМЕНЕМ ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Р Е Ш Е Н И Е

| «18» мая 2020 года |  |  |  |  |  |  | Дело № 39/20-11 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Тирасполь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Арбитражный суд Приднестровской Молдавской Республики в составе судьи                    Е. А. Кушко, рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление открытого акционерного общества «Автостанции Приднестровья» (г. Тирасполь, ул. Ленина, д. 59) к обществу с ограниченной ответственностью «Траверс» (г. Бендеры, ул. З.Космодемьянской,  д. 53, кв. 13) о понуждении устранить недостатки работ и возмещении убытков, при участии представителей:

истца – О. П. Урсул по доверенности от 20 января 2020 года,

ответчика – Д. В. Федоренко, руководителя согласно выписке из государственного реестра юридических лиц, А. И. Шевченко по доверенности № 03 от 20 февраля 2020 года,

разъяснив права и обязанности лиц, участвующих в деле, предусмотренные статьей 25 Арбитражного процессуального кодекса Приднестровской Молдавской Республики,

У С Т А Н О В И Л:

после устранения открытым акционерным обществом «Автостанции Приднестровья» (далее – Истец, ОАО «Автостанции Приднестровья») несоответствия поданного искового заявления требованиям Арбитражного процессуального кодекса Приднестровской Молдавской Республики таковое принято к производству Арбитражного суда Приднестровской Молдавской Республики (далее – Арбитражный суд) определением от 10 февраля 2020 года и назначено к слушанию на 25 февраля 2020 года. Рассмотрение дела откладывалось.

Дело № 39/20-11 рассмотрено по существу в судебном заседании 18 мая 2020 года, в котором оглашена резолютивная часть решения. В полном объеме данный судебный акт изготовлен 25 мая 2020 года.

ОАО «Автостанции Приднестровья» заявленные требования обосновало следующим.

На основании протокола заседания тендерной комиссии ОАО «Автостанции Приднестровья» от 5 июля 2016 года № 2/16 по оценке тендерных заявок и выбору победителя тендера на проектирование и строительство автостанции в г.Дубоссары (далее по тексту – Автостанция) между ОАО «Автостанции Приднестровья» и обществом с ограниченной ответственностью «Траверс» (далее – Ответчик, ООО «Траверс») заключён договор от 08 июля 2016 года № 6/16-ДП (далее по тексту – Договор подряда), в рамках которого Ответчик принял обязательство по выполнению следующих работ: строительство здания автостанции, демонтаж старого навеса, демонтаж старого здания автостанции, устройство нового навеса, благоустройство и замощение территории.

Пунктами 5.4.1 и 7.2 Договора подряда предусмотрено, что ООО «Траверс» обязуется выполнять все работы с надлежащим качеством и нети ответственность за допущенные отступления от требований по качеству работ.

Разделом 9 Договора подряда предусмотрены гарантийные обязательства Ответчика, в соответствии с которым подрядчик гарантирует качество выполненных работ в течение трех лет с момента подписания акта выполненных работ. В случае выявления в процессе выполнения работ, а также в течение гарантийного срока каких-либо недостатков (дефектов), являющихся результатом ненадлежащего выполнения подрядчиком своих обязанностей, подрядчик обязуется за свой счет, в течение 10 дней с момента предъявления претензии устранить недостатки и сдать выполненные работы заказчику по акту выполненных работ. В противном случае подрядчик обязан возместить расходы, понесенные заказчиком на устранение недостатков третьими лицами либо самим заказчиком (пункт 9.2 Договора).

Истец указывает на то, что Автостанция введёна в эксплуатацию с 03 ноября 2016 года. Однако акт выполненных работ по Договору подряду между сторонами до настоящего момента не подписан, по причине уклонения ООО «Траверс» от предоставления данного документа и сметного расчёта, соответствующих условию договора относительно фиксированной стоимости работ в сумме 1 190 000,00 рублей.

Кроме того, Ответчик не исполняет постановление Пленума Арбитражного суда от 02 февраля 2018 года № 1/18-01п, согласно которому ООО «Траверс» обязано вернуть ОАО «Автостанции Приднестровья» 2 182 186,22 рублей.

В ходе эксплуатации Автостанции Истцом выявлены многочисленные недостатки в качестве работ, выполненных Ответчиком в рамках Договора подряда, которые зафиксированы в соответствующих актах.

Наличие данных недостатков подтверждено Заключением ООО «Мастерок» от 17 марта 2018 года о произведённых строительно-монтажных работах по объекту: «Строительство автостанции в г. Дубоссары по ул. Свердлова, 68» (стоимость услуг по оценке качества строительно-монтажных работ по Объекту составила 4200,00 рублей)

На основании обозначенных документов в адрес ООО «Траверс» направлялись претензии, оставшиеся без исполнения.

Несмотря на попытки ОАО «Автостанции Приднестровья» урегулировать спор во внесудебном порядке, Ответчик не устранил недостатки в работах, выполненных по Договору подряда.

В связи с изложенным Истец привлек для ремонта кровли Автостанции стороннюю организацию ООО «Строй-Макс», что привело к возникновению убытков у ОАО «Автостанции Приднестровья» в сумме 89 000,00 рублей

Ввиду того, что данные убытки причинены по вине ООО «Траверс», в его адрес Истец направил соответствующую претензию, оставшуюся без ответа.

Кроме того, ООО «Траверс» не приступило к устранению других выявленных недостатков работ.

В качестве правового обоснования исковых требований ОАО «Автостанции Приднестровья» ссылается на статьи 15, 750, 752, 783, 784, 785 Гражданского кодекса Приднестровской Молдавской Республики (далее – ГК ПМР).

На основании изложенного выше Истец просит Арбитражный суд обязать Ответчика безвозмездно устранить недостатки работ, выполненных по Договору подряда, а также возместить убытки в сумме 93 200,00 рублей.

В полном объеме позиция ОАО «Автостанции Приднестровья» изложена в исковом заявлении и в дополнительных пояснениях.

ООО «Траверс» исковые требования не признало по следующим доводам, указанным в отзыве:

- Ответчик не уклоняется от исполнения указанного Истцом постановления Пленума Арбитражного суда, что подтверждается бухгалтерской справкой № 1 от 20 января 2020 года;

- несмотря на наличие постановления Пленума Арбитражного суда, выполнить сметный расчет и акт выполненных работ на сумму 1 190 000,00 рублей, исходя из увеличенного объема выполненных работ по строительству объекта и опираясь на действующие расценки согласно Методики определения стоимости строительного подряда, стоимости капитального и текущего ремонта на территории Приднестровской Молдавской Республики, введенной в действие Приказом Министерства промышленности Приднестровской Молдавской Республики, без применения понижающих коэффициентов и с получением соответствующего экспертного заключения, не представляется возможным;

-  расходы Истца в сумме 4 200,00 рублей, понесенные за услуги ООО «Мастерок», по мнению ООО «Траверс», понесены бессмысленно и не должны ложиться на Ответчика. Ссылаясь на пункт 3 статьи 4 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О лицензировании отдельных видов деятельности» (далее – Закон о лицензировании) и Постановление Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 24 июня 2013 года № 113, Ответчик считает, что у ООО «Мастерок» отсутствовала лицензия на выдачу соответствующего заключения;

- исковое требование ОАО «Автостанции Приднестровья» о возмещении убытков по ремонту кровли в сумме 89 000,00 рублей необоснованно ввиду того, что гарантийный срок по условиям Договора подряда еще не наступил. В подтверждение своей позиции Ответчик апеллирует к статье 1, 438, пункту 5 статьи 753 ГК ПМР во взаимосвязи с пунктом 9.1 Договора подряда, а также ссылается на письма исх. № 58 от 26 августа 2018 года, исх.         № 57 от 28 февраля 2018 года, исх. № 71 от 20 февраля 2018 года, исх. № 82 от 02 апреля 2018 года;

- ООО «Траверс» считает требование Истца о принуждении Ответчика устранить недостатки работ необоснованным: (1) письма ООО «Траверс» о готовности выполнить гарантийные обязательства не подтверждает согласия с недостатками (дефектами), обнаруженными Истцом; (2) некоторые работы или детали просто не предусмотрены проектом, что впоследствии послужило причиной возникновения определенных, но весьма спорных недостатков; (3) недостатки, на которые указывает Истец, не подтверждены экспертным заключением организации, имеющей на это специального разрешения;

- при строительстве здания автостанции проект предусматривал устройство мягкой кровли. Ввиду того, что ООО «Строй-Макс» установило жесткую кровлю, ООО «Траверс» не должно нести расходы по возмещению соответствующих денежных средств (данные работы не предусмотрены и не соответствуют проекту).

В полном объеме позиция Ответчика изложена в отзыве и в дополнительных пояснениях.

Арбитражный суд, заслушав представителей спорящих сторон, изучив и оценив имеющиеся в деле письменные доказательства в соответствии со статьей 51 АПК, приходит к следующим выводам на основании установленных обстоятельств.

Истец, реализуя право, закрепленное в статье 94 АПК ПМР, обратился в Арбитражный суд с двумя исковыми требованиями, соединенными в одном исковом заявлении: о понуждении устранить недостатки работ и возмещении убытков.

Оба исковых требования мотивированы ненадлежащим исполнением Ответчиком обязательств по Договору подряда.

Согласно Договору № 6/16-ДП от 08 июля 2016 года в редакции дополнительных соглашений № 1 от 26 июля 2016 года и № 2 от 20 сентября 2016 года ООО «Траверс» взяло на себя обязательство выполнить своими силами по заданию ОАО «Автостанции Приднестровья» (который обязуется принять и оплатить) следующие работы: строительство здания площадью 228 кв.м, демонтаж старого навеса, демонтаж старого здания автостанции, устройство нового навеса, благоустройство и замощение территории.

Таким образом, в соответствии с условиями данного договора Ответчик принял на себя обязательства по строительству определенного объекта и по выполнению иных строительных работ, а Истец, в свою очередь, – обязанность принять и оплатить выполненные работы.

В соответствии с пунктом 1 статьи 769 ГК ПМР по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принят их и уплатить за них обусловленную цену.

К указанному договору применяются положения, предусмотренные § 1 главы 38 ГК ПМР, если иное не установлено правилами названного Кодекса для договора строительного подряда (пункт 2 статьи 731 ГК ПМР).

Согласно пункту 4 статьи 782 ГК ПМР сдача работ подрядчиком и приемка их заказчиком оформляется актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.

В пунктах 4.1, 4.2 Договора подряда стороны согласовали, что передача результата выполненных работ оформляется актом выполненных работ, который составляется подрядчиком – ООО «Траверс» и направляется для подписания ОАО «Автостанции Приднестровья».

Однако, как следует, из материалов дела данный акт ООО «Траверс» не составлен.

Вместе с этим Пленумом Арбитражного суда по результатам рассмотрения протеста Председателя на решение от 25 октября 2017 года по делу № 658/17-04 и постановление кассационной инстанции Арбитражного суда от 8 декабря 2017 года №173/17-02к установлено, что «ООО «Траверс» исполнило обязательства по договору. Объект «Автостанция по адресу г. Дубоссары ул. Свердлова, 68», на предмет строительства которого был заключен договор, построен и введен в эксплуатацию, о чем свидетельствует Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией от 25 октября 2016 года…

Таким образом, материалами, имеющимися в деле, доказано наличие согласованной воли сторон на проведение упомянутых работ, надлежащей приемки работ ответчика и самого факта их выполнения…».

Данные обстоятельства отражены в постановлении Пленума Арбитражного суда от 02 февраля 2018 года № 1/18-01п и не подлежат доказыванию вновь при рассмотрении настоящего дела (пункт 2 статьи 50 АПК ПМР).

Ввиду того, что указанный объект введен в эксплуатацию, Арбитражный суд считает, что стороны осуществили прием/сдачу работ по Договору подряда, несмотря на то, что ими не оформлен соответствующий акт, как того требует статья 749 ГК ПМР и раздел 4 поименованного договора.

При этом Арбитражный суд приходит к выводу о том, что отсутствие поименованного акта явилось следствием бездействия Ответчика, который не оформил акт во исполнение пункта 4.2 Договора подряда.

Таким образом, документом, подтверждающим сдачу и приемку работы, в данном случае надлежит считать акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией от 25 октября 2016 года. На основании данного акта выдано разрешение № 19 на ввод объекта в эксплуатацию от 03 ноября 2016 года, и впоследствии за Истцом зарегистрировано право собственности на комплекс строений, состоящих из: основного строения лит. А, основного строения лит. Б, навес лит. I, общей площадью лит. А – 193,3 кв.м , лит. Б- 48,4 кв.м, по адресу: г. Дубоссары, ул. Свердлова, 68 (свидетельство серии АН                         № 0412398 от 10 ноября 2016 года). Надлежащим образом заверенные копии поименованных документов имеются в материалах дела.

Учитывая изложенное, Арбитражный суд приходит к выводу о том, что акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией от 25 октября 2016 года, порождает правовые последствия, свойственные акту, подписанному обеими сторонами.

Арбитражный суд отклоняет как не основанный на нормах действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики довод Ответчика о том, что акт выполненных работ является финансовым документом.

Согласно пункту 9.1. Договора подряда подрядчик – ООО «Траверс» гарантирует качество выполненных работ в течение трех лет с момента подписания акта выполненных работ. В случае выявления в течение гарантийного срока каких-либо недостатков (дефектов), являющихся результатом ненадлежащего выполнения Ответчиком своих обязанностей, он обязуется за свой счет в течение 10 дней с момента предъявления претензии устранить недостатки и сдать выполненные работы Истцу по акту выполненных работ, в противном случае – возместить расходы, понесенные ОАО «Автостанции Приднестровья» (пункт 9.2 Договора подряда). Данные договорные условия согласуются с положениями пункта 1 статьи 784 ГК ПМР.

Понятие качества работы раскрыто в статье 750 ГК ПМР. Так, согласно пункту 1 данной нормы качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода.

Если законом или в порядке, им предусмотренном, установлены обязательные требования к работе, выполняемой по договору подряда, подрядчик, действующий в качестве предпринимателя, обязан выполнять работу, соблюдая эти обязательные требования (пункт 2 статьи 750 ГК ПМР).

В соответствии с пунктом 4 статьи 784 ГК ПМР при обнаружении в течение гарантийного срока недостатков, заказчик должен заявить о них подрядчику в разумный срок по их обнаружению.

Срок обнаружения ненадлежащего качества строительных работ в рамках правоотношений спорящих сторон составляет три года. Данный вывод основан на анализе статей 753, 785 ГК ПМР и пункта 9.1. Договора подряда.

Из материалов дела следует, что после 25 октября 2016 года (дата подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией) спорящими сторонами 28 октября 2016 года подписан акт о выявленных недостатках и необходимых доработках по Договору подряда. Согласно данному акту, оформленному приложением к Договору подряду, ООО «Траверс» приняло на себя следующие обязательства:

- доработать примыкания колон и шпаклеванных подоконников;

- заделать раствором и покрасить цоколь;

- осуществить подшивку задней стены подсобного помещения;

- сделать отмостку подсобных помещений;

- осуществить заливку пола в подсобных помещениях;

- осуществить монтаж плитки в зале ожидания и при входе в здание;

- осуществить монтаж водостоков на навес и др.

Выявленные недостатки ООО «Траверс» согласно указанному акту обязался устранить до 12 ноября 2016 года. Письмом (исх. № 208) от 09 ноября 2016 года Ответчик уведомил Истца о том, что со всеми перечисленными недостатки согласен, и гарантировал устранить недостатки внутри помещения в срок до 12 ноября 2016 года, а остальные – при наступлении благоприятных погодных условий.

Доказательства устранения указанных выше недостатков Ответчиком не представлены.

В материалах дела также имеется подписанный обеими сторонами акт от 05 декабря 2016 года о выявленных недостатках и необходимых доработках по Договору подряда (оформлении приложением к Договору). В данном акте стороны зафиксировали наличие недостатков работ по Договору подряда и согласовали следующий перечень доработок:

- подшивка задней стены подсобного помещения;

- монтаж водостоков на навес;

- торцевая и задняя подшивка бутиков;

- засыпка канализации и водопровода и др.

В материалах дела отсутствуют доказательства, подтверждающие устранение ООО «Траверс» установленных актом от 28 октября 2016 года недостатков.

В процессе эксплуатации Истцом Автостанции – результата подрядных работ, выполненных Ответчиком, выявленные и иные недостатки, которые ОАО «Автостанция» также просило ООО «Траверс» устранить.

Так, письмом (исх. № 01-10/624) от 26 июля 2017 года Истец направил в адрес Ответчика акт осмотра здания автостанции г. Дубоссары по ул. Свердлова, 68 по факту обрушения подвесного потолка в помещении начальника автостанции, а также выявленных недостатков допущенных в ходе строительства или эксплуатации здания автостанции              г. Дубоссары. В данном акте, составленном 11 июля 2017 года, отражены следующие недостатки:

- волосяные трещины с незначительным раскрытием на стенах в помещении начальника, в помещении диспетчера и в помещении приема пищи;

- протекание крыши в помещении начальника автостанции, в зале ожидания, в помещении женского санузла;

- некачественная укладка напольной плитки в зале ожидания;

- отсутствие водостоков на навесе и др.

14 февраля 2018 года ОАО «Автостанции Приднестровья» письмом (исх. № 01-10/128) установил срок для устранения выявленных недостатков (10 дней). ООО «Траверс» сообщило, что гарантирует осуществить качественно и оперативно ремонтные работы, но только после урегулирования спорных отношений (письмо исх. № 57 от 28 февраля 2018 года).

Несмотря на то, что письмом от 02 апреля 2018 года (исх. № 83) Ответчик выразил готовность осуществить гарантийный ремонт Автостанции, таковой так и не был осуществлен ООО «Траверс».

В материалах дела также имеется переписка сторон за период с 10 января 2018 года по 04 сентября 2019 года, из содержания которой следует, что Истец и Ответчик не урегулировали спорные моменты, связанные с претензиями ОАО «Автостанции Приднестровья» к качеству выполненных ООО «Траверс» работ по Договору подряда. При этом, как следует из переписки и устных пояснений сторон, данных в ходе судебного разбирательства, неустранение недостатков ООО «Траверс» связывает с разногласиями по поводу стоимости выполненных работ по Договору подряда. Вместе с этим таковой разрешен Постановлением Пленума Арбитражного суда от 02 февраля 2018 года по делу  № 1/18-01п, которым принято решение об отказе в удовлетворении требований ООО «Траверс» о признании договора № 6/16-ДП от 08 июля 2016 года незаключенным, о взыскании с ОАО «Автостанции Приднестровья» неосновательного обогащения в сумме 1 329 030 рублей и процентов за пользование чужими денежными средствами в сумме 56 465,30 рублей.

При таких обстоятельствах Арбитражный суд приходит к выводу о доказанности Истцом недостатков в работе, выполненных ООО «Траверс» по Договору подряда.

Кроме того, в материалах дела имеется заключение ООО «Мастерок». В приложении          № 1 к нему от 1 марта 2018 года отражены следующие повреждения здания автостанции                (г. Дубоссары, ул. Свердлова, 68):

- отсутствие лотков ливнеприемников;

- неприемлемая укладка тротуарной плитки в местах примыкания к существующему зданию автовокзала, присутствие контруклона, провалы основания;

- просадка грунта под тротуарной плиткой;

- отсутствие водосточных систем желоба навеса, труб навеса и комплектующих навеса; наличие щели с цоколем здания, трещины;

- некачественно выполненная отмостка здания, примыкание к композитному материалу, трещины, уклоны;

- незаделанные щели и штробы в системе утепления здания после монтажа оконных, дверных блоков, отливов на фасаде здания;

- имеются места замачивания системы утепления фасада, присутствует плесень;

- облицовка из плитки полов имеет расхождение меду собой более 2 мм по горизонтали, местами отслаивается от основания, затерта поверхность водоэмульсионной окраски стен местами; кривизна, неровность нанесения структурной краски на стенах в тех помещениях;

- отслоение штукатурки на стенах в местах замокания стен со стороны заднего фасада;

- глубокие и мелкие трещины на стенах и в местах на дверных и оконных откосах;

- на заделаны щели по периметру в местах примыкания пристенного уголка подвесного потолка;

- повреждены местами плиты подвесного потолка от замокания кровли;

- неприемлемое примыкание рулонной кровли к парапетам, отсутствие планки примыкания, присутствуют повреждения;

- отсутствие нужного размера оцинкованных парапетных накрывок и примыканий с навесом;

- отсутствие уклонов рулонной кровли, образование местами дождевых луж;

- не сделаны должным образом отливы рулонной кровли, примыкания с композитным материалом и др.

Данное заключение также содержит выводы, дефектный акт от 17 марта 2018 года, расчет сметной стоимости работ согласно дефектному акту (что соответствует заключенному между Истцом и ООО «Мастерок» договору от 07 марта 2018 года).

Проведение обследования технического состояния зданий и сооружений является одним из видов архитектурной  деятельности (статья 2 Закона Приднестровской Молдавской Республики «Об архитектурной деятельности») и подлежит обязательному лицензированию (подпункт 14) пункта 1 статьи 18 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О лицензировании отдельных видов деятельности»).

В материалах дела имеется лицензия серии АЮ № 0021270, выданная ООО «Мастерок» на осуществление архитектурной деятельности, инженерных изысканий для строительства, строительство, проектирование зданий и сооружений и градостроительное планирование территорий и поселений, строительство объектов, если данные работы проводятся по инициативе и под контролем исполнительного органа государственной власти. Лицензия выдана 29 июля 2014 года, срок ее действия до 29 июля 2019 года.

Ввиду изложенного Арбитражный суд отклоняет как необоснованный довод Ответчика о том, что ООО «Мастерок» не имело право выдавать данное заключение.

Согласно выводам, содержащимся в заключении ООО «Мастерок», при осуществлении работ по Договору подряда имелись нарушения как в технологии производства работ, так и в качестве производства строительно-монтажных работ, что привело к разрушению отдельных частей конструкций, элементов здания, благоустройства, а также и в отделке помещений. Качестве отдельных видов работ не соответствует требованиям СНмП. Полноценная эксплуатация здания в таком состоянии затруднительна по причине наличия текущих существенных недостатков и их дальнейшего усугубления, способного привести к аварийному состоянию, опасному для использования в качестве социально-значимого объекта.

Позже, а именно 17 апреля 2019 года  ОАО «Автостанции Приднестровья» направило в адрес ООО «Траверс» письмо – претензию (исх. № 01-10/246), в котором установлен срок (до 10 июля 2019 года) для устранения недостатков, зафиксированных в акте визуального осмотра здания автостанции г. Дубоссары по ул. Свердлова, 68 от 03 апреля 2019 года. Ответчик акт не подписал, по существу претензии ответа не дал (письмо исх. № 42 от 22 апреля 2019 года).

На основании поименованных выше документов, в том числе, актов о выявленных недостатках и необходимых доработках от 28 октября 2016 года и от 05 декабря 2016 года (являющихся приложениями к Договору подряда), подписанных сторонами, гарантийного письма Ответчика (исх. № 208 от 09 ноября 2016 года), заключения ООО «Мастерок», Арбитражный суд приходит к выводу о том, что работы ООО «Траверс» по Договору подряда выполнены некачественно.

В силу пункта 2 статьи 784 ГК ПМР подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они возникли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

В соответствии с частью первой пункта 1 статьи 418 ГК ПМР лицо, не исполнившее обязательство, либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности. Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство (пункт 2 статьи 418 названного Кодекса).

Согласно пункту 3 статьи 418 ГК ПМР, если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

Арбитражный суд отмечает, что в ходе судебного разбирательства по делу Ответчик не представил вообще ни одного доказательства в подтверждение своих доводов (пункт 1 статьи 45 АПК ПМР), в том числе, доказательств того, что выявленные недостатки возникли не по его вине.

Кроме того, ООО «Траверс» не реализовало право, закрепленное пунктом 1 статьи 58 АПК ПМР, и не ходатайствовало о проведении судебной экспертизы в целях подтверждения своих доводов о качестве выполненных работ по Договору подряда.

Пунктом 1 статьи 752 ГК ПМР предусмотрено, что в случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия, заказчик вправе, если иное не установлено законом, в порядке им предусмотренном, или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика:

а) безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

б) соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

в) возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда.

В соответствии с разделом 9 Договора подряда в случае выявления в процессе работ, а также в течение гарантийного срока, который составляет 3 года, каких-либо недостатков (дефектов), являющихся результатом ненадлежащего выполнения подрядчиком (ООО «Траверс») своих обязанностей, он обязуется за свой счет, в течение 10 дней с момента предъявления претензий устранить недостатки и сдать выполненные работы заказчику (ОАО «Автостанции Приднестровья») по акту выполненных работ. В противном случае Подрядчик обязан возместить расходы, понесенные заказчиком на устранение недостатков третьими лицами либо самим заказчиком.

Таким образом, Арбитражный суд констатирует, что Истец обладает правом требовать от Ответчика  безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

Ввиду того, что недостатки, а именно:

- отсутствие водосточной системы перронного навеса, включая отсутствие водосточной системы желоба, труб и комплектующих навеса;

- отсутствие лотков ливнеприёмников;

- отсутствие общего ливнеприёмного колодца на территории стоянки маршрутного транспорта;

- неравномерная просадка грунта под тротуарной плиткой, провалы основания тротуарной плитки, щели в местах примыкания к зданию автостанции и наличие контруклона замощённой территории по отношению к зданию;

- щели, трещины и уклоны в местах примыкания отмостки здания к цоколю и композитному материалу по всему периметру здания;

- разрушение основания крыльца здания автостанции со вспучиванием облицовочной плиткипутём повторного возведения данной части строения из бетона без использования кирпича;

- щели и штробы в системе утепления фасада здания, образовавшиеся после монтажа оконных, дверных блоков и отливов на фасаде здания;

- места замачивания стен и присутствие плесени в системе утепления фасада здания;

-  неровные участки напольной плитки внутри здания, а именно, имеющие расхождение между плитами на расстояние более 2 мм по горизонтали и отслоенные от основания;

- отслоение штукатурки и присутствие плесени на стенах внутри здания  со стороны заднего фасада;

- глубокие и мелкие трещины на стенах внутри здания и на откосах дверных и оконных проёмов;

- неравномерное нанесение структурной краски на стенах в технических помещениях здания;

- щели в местах примыкания пристенного уголка подвесного потолка «Армстронг», с заменой потолочных плит, повреждённых в результате протекания кровли,

на момент рассмотрения дела не устранены ООО «Траверс», Арбитражный суд приходит к выводу о том, что исковое требование о понуждении устранить недостатки, выполненные Ответчиком по Договору подряда, являются обоснованными и правомерными. Следовательно, данное исковое требование подлежит удовлетворению.

ОАО «Автостанции Приднестровья» заявлено также исковое требование о взыскании с Ответчика убытков в сумме 93 200 рублей 00 копеек. Наличие данного права у Истца следует из подпункта в) подпункта 1 статьи 752 ГК ПМР и пункта 9.2 Договора подряда.

Кроме того, статьей 414 названного кодифицированного закона предусмотрено, что в  случае неисполнения должником обязательства выполнить определенную работу, кредитор вправе в разумный срок поручить выполнение обязательства третьим лицам за разумную цену либо выполнить его своими силами, если иное не вытекает из закона, иных правовых актов договора или существа обязательства, и потребовать от должника возмещения понесенных необходимых расходов и других убытков.

Согласно пунктам 1, 2 статьи 410 ГК ПМР должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства. Убытки определяются в соответствии с правилами, предусмотренными статьей 15 (возмещение убытков) названного Кодекса.

Согласно статье 15 ГК ПМР лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы.

Из материалов дела следует, что Истец неоднократно обращался к Ответчику с просьбой устранить протекание кровли Автостанции, приведшей, в том числе, к обрушению потолка. Однако ООО «Траверс» не предприняло никаких мер для устранения данных недостатков.

Ввиду изложенного, ОАО «Автостанции Приднестровья» реализовало право, предусмотренное пунктом 9.2 Договора подряда и подпунктом в) пункта 1 статьи 752 ГК ПМР, и самостоятельно устранило соответствующие недостатки посредством привлечения третьего лица – ООО «Строй-Макс», с которым заключен договор подряда № 6/19-ДП от 07 октября 2019 года.

Согласно смете к данному договору № 8 – 22 ООО стоимость устройства мягкой кровли, предусмотренной проектной документацией, составляет 102 875 рублей 00 копеек. Вместе с этим стоимость устройства жесткой кровли в соответствии со сметой № 8 – 11 составила 89 000 рублей 00 копеек.

Ввиду изложенного Арбитражный суд полагает, что решение Истца о согласовании сметы № 8 – 11 на устройство кровли является экономически обоснованным и не нарушают никаких прав Ответчика.

За выполненную работу ОАО «Автостанции Приднестровья» заплатило ООО «Строй-Макс» 89 000 рублей 00 копеек, что подтверждается платежными поручениями № 2878 от 13 ноября 2019 года и № 2683 от 21 октября 2019 года, а также бухгалтерской справкой № 2 от 20 января 2020 года.

Ввиду того, что указанные убытки явились следствием ненадлежащего исполнения  Ответчиком договорных обязательств, Арбитражный суд приходит к выводу о том, что убытки, понесенные Истцом, в сумме 89 000 рублей 00 копеек подлежат возмещению со стороны ООО «Траверс».

К аналогичным выводам приходит Арбитражный суд и в отношении расходов Истца, связанных с заключением договора с ООО «Мастерок». Факт соответствующих расходов на сумму 4 200 рублей 00 копеек подтверждается платежным поручением № 3130 от 03 мая 2018 года и справкой, представленной Истцом.

Таким образом, 4 200 рублей 00 копеек также подлежат взысканию с Ответчика в пользу Истца в качестве возмещения убытком.

Следовательно, общая сумма убытков, подлежащих взысканию с ООО «Траверс», составляет 93 200 рублей 00 копеек.

Обобщая изложенное выше, Арбитражный суд считает, что заявленные исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме.

Удовлетворяя исковые требования, Арбитражный суд также принял во внимание следующее:

1) предмет Договора подряда, в соответствии с которым Ответчик взял на себя обязательства своими силами выполнить работы по строительству здания Автостанции, устройству нового навеса, благоустройству нового навеса (пункт 1.1 Договора в редакции дополнительного соглашения № 2 от 20 сентября 2016 года);

2) неустранение ООО «Траверс» выявленных недостатков по причине неподписания сторонами акта выполненных работ, который так и не представлен Ответчиком Истцу;

3) наличие недостатков не ставилось под сомнение Ответчиком как в ходе переписки с Истцом, как и в ходе судебного разбирательства по делу. Более того, с недостатками, зафиксированными в актах от 28 октября 2016 года и от 05 декабря 2016 года, ООО «Траверс» согласилось и гарантировало их устранить;

4) непредставление ООО «Траверс» согласно пункту 1 статьи 45 АПК ПМР доказательств в подтверждение того, что недостатки возникли по причинам, которые от него не зависели.

Арбитражный суд не дает правовой оценки доводам сторон об исполнении ООО «Траверс» постановления Пленума Арбитражного суда № 1/18-01п от 02 февраля 2018 года по делу № 658/17-04 и представленным в их обоснование доказательствам (письмо Ответчик исх. № 71 от 20 марта 2018 года, письмо Истца исх. № 01-10/326 от 18 мая 2019 года, письмо Главного следственного управления Следственного комитета Приднестровской Молдавской Республики исх. № 5344-02/19 от 20 декабря 2019 года с приложенным к нему Постановлением о прекращении уголовного дела от 19 декабря 2019 года, Постановление по делу об административном правонарушении от 02 марта 2020 года), так как они не имеют отношения к рассматриваемому спору (статья 48 АПК ПМР).

Арбитражный суд также не дает оценки и иным доводам сторон со ссылками на соответствующие правовые нормы ввиду того, что таковые требуют специальных познаний, а о проведении судебной экспертизы никто из сторон не заявлял. При этом исковое производство в арбитражном суде осуществляется на основе принципов состязательности и равноправия сторон (статья 7 АПК ПМР).

Распределяя судебные расходы, в состав которых в силу статьи 78 АПК ПМР входит государственная пошлина, Арбитражный суд исходил из следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 84 АПК ПМР судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

В материалах дела имеется платежное поручение № 318 от 30 января 2020 года на сумму 4 846 рублей 00 копеек, свидетельствующее об уплате ОАО «Автостанции Приднестровья» при обращении в Арбитражный суд государственной пошлины.

Проверив на основании Закона Приднестровской Молдавской Республики «О государственной пошлине» размер пошлины, уплаченной Истцом, Арбитражный суд установил, что таковая уплачена в большем размере.

Учитывая данное обстоятельство, а также результаты рассмотрения настоящего дела, Арбитражный суд приходит к выводу о том, что расходы по уплаченной государственной пошлине в сумме 3 831 рубля 00 копеек подлежат возмещению Истцу со стороны Ответчика, а излишне уплаченная государственная пошлина в сумме 1 015 рублей 00 копеек подлежит возврату Истцу из республиканского бюджета.

При таких обстоятельствах Арбитражный суд Приднестровской Молдавской Республики, руководствуясь статьей 82, пунктом 1 статьи 84, статьями 113-116, 117, 120 Арбитражного процессуального кодекса Приднестровской Молдавской Республики,

Р Е Ш И Л:

- Удовлетворить исковые требования открытого акционерного общества «Автостанции Приднестровья».

- Обязать общество с ограниченной ответственностью «Траверс» в течение трёх месяцев со дня вступления настоящего решения суда в законную силу безвозмездно (за свой счёт) устранить с соблюдением требований действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики недостатки работ, выполненных по договору подряда № 6/16-ДП от 08 июля 2016 года по адресу: г. Дубоссары, ул. Свердлова, 68, а именно, устранить:

- отсутствие водосточной системы перронного навеса, включая отсутствие водосточной системы желоба, труб и комплектующих навеса;

- отсутствие лотков ливнеприёмников;

- отсутствие общего ливнеприёмного колодца на территории стоянки маршрутного транспорта;

- неравномерную просадку грунта под тротуарной плиткой, провалы основания тротуарной плитки, щели в местах примыкания к зданию автостанции и наличие контруклона замощённой территории по отношению к зданию;

-  щели, трещины  и уклоны  в местах примыкания отмостки здания к цоколю и композитному материалу по всему периметру здания;

- разрушение основания крыльца здания автостанции со вспучиванием облицовочной плитки путём повторного возведения данной части строения из бетона без использования кирпича;

- щели и штробы в системе утепления фасада здания, образовавшиеся после монтажа оконных, дверных блоков и отливов на фасаде здания;

- места замачивания стен и присутствие плесени в системе утепления фасада здания;

- неровные участки напольной плитки внутри здания, а именно, имеющие расхождение между плитами на расстояние более 2 мм по горизонтали и отслоенные от основания;

- отслоение штукатурки и присутствие плесени на стенах внутри здания  со стороны заднего фасада;

- глубокие и мелкие трещины на стенах внутри здания и на откосах дверных и оконных проёмов;

- неравномерное нанесение структурной краски на стенах в технических помещениях здания;

- щели в местах примыкания пристенного уголка подвесного потолка «Армстронг» с заменой потолочных плит, повреждённых в результате протекания кровли.

- Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Траверс» в пользу  открытого акционерного общества «Автостанции Приднестровья» 93 200 рублей 00 копеек в виде возмещения убытков.

- Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Траверс» в пользу  открытого акционерного общества «Автостанции Приднестровья» расходы по уплаченной государственной пошлине в сумме 3 831 рубля 00 копеек.

- Возвратить открытому акционерному обществу «Автостанции Приднестровья» из республиканского бюджета излишне уплаченную государственную пошлину в сумме 1 015 рублей 00 копеек.

Решение может быть обжаловано в кассационную инстанцию Арбитражного суда Приднестровской Молдавской Республики в течение 20 дней после его принятия.

Судья Арбитражного суда

Приднестровской Молдавской Республики                                                         Е. А. Кушко