исх. № ______________________

от «___»_____________ 20____г.

- АРБИТРАЖНЫЙ СУД

- ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

- 3300, г.Тирасполь, ул. Ленина, 1/2. Тел. 7-70-47, 7-42-07

- Официальный сайт: www.arbitr.gospmr.org

- ИМЕНЕМ ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

- Р Е Ш Е Н И Е

| « 12 » марта 20 20 г. |  |  |  |  |  |  | Дело № 115/20-06 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Тирасполь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Арбитражный суд Приднестровской Молдавской Республики в составе судьи 
Т. И. Цыганаш, рассмотрев в отрытом судебном заседании исковое заявление муниципального унитарного предприятия «Спецавтохозяйство г. Тирасполь» (г. Тирасполь, ул. Украинская, д.11) к обществу с ограниченной ответственностью «Квадро учет» (г. Тирасполь, ул. Федько, д.32, к.31, г. Тирасполь, ул. К. Либкнехта, 385) о взыскании аванса за невыполненную работу по договору, при участии представителя:

- МУП «Спецавтохозяйство г. Тирасполь» – А.В. Спориш по доверенности № 01-04/04-1233 от 28  ноября 2019 года, разъяснив права и обязанности лиц, участвующих в деле, предусмотренные статьей 25 Арбитражного процессуального кодекса Приднестровской Молдавской Республики (далее – АПК ПМР),

- У С Т А Н О В И Л:

поданное исковое заявление муниципального унитарного предприятия «Спецавтохозяйство г. Тирасполь» (далее – истец, МУП «Спецавтохозяйство г. Тирасполь») к обществу с ограниченной ответственностью «Квадро учет» (далее – ответчик, ООО «Квадро учет») определением от 17 февраля 2020 года принято к производству, рассмотрение дела назначено на 27 февраля 2020 года.

Копии указанного судебного акта направлены лицам, участвующим в деле, в соответствии с положениями пункта 1 части первой пункта 3 статьи 102-1, части первой пункта 1 статьи 102-2 АПК ПМР. Во исполнение требования части второй пункта 1 статьи 102-1 АПК ПМР определение размещено на официальном сайте суда в сети Интернет.

Почтовая корреспонденция, направленная ответчику по адресу, указанному в выписке из государственного реестра юридических лиц, возвращена в суд с отметкой «за невостребованием», что в силу подпункта б) пункта 2 статьи 102-3 АПК ПМР суд оценивает, как извещение ответчика о времени и месте судебного заседания надлежащим. Копия определения Арбитражного суда об отложении рассмотрения дела от 27 февраля 2020 года, направленное ответчику по адресу, указанному в исковом заявлении истцом, а также зафиксированному в договоре № 1_20190326 от 28.03.2019 года получена ответчиком, что подтверждается почтовым уведомлением № 3/279 от 27 февраля 2020 года. Указанные обстоятельства, свидетельствующие о надлежащем извещении ответчика о времени и месте рассмотрения дела в силу положений пункта 2 статьи 108 АПК ПМР не препятствуют рассмотрению дела в отсутствие ответчика.

В судебном заседании, состоявшемся 12 марта 2020 года, суд, установив извещение ответчика надлежащим, рассмотрел дело по существу.

Представитель муниципального унитарного предприятия «Спецавтохозяйство г. Тирасполь» в судебном заседании, состоявшемся 27 февраля 2020 года в порядке статьи 29 АПК ПМР изменил предмет искового требования. В настоящем судебном заседании просил иск удовлетворить по основаниям, изложенным в исковом заявлении с учетом изменения предмета иска. Фактические основания истца сводятся к следующему.

28.03.2019г. между МУП «Спецавтохозяйство г. Тирасполь» и ответчиком ООО «Квадро учет» заключен договор № 1_20190326, согласно которому ответчик принял на себя обязательство по заданию истца произвести установку конфигурации «Заработная плата на основе конфигурации 1С-Расчет», сдать результат работ заказчику по акту выполненных работ. Заказчик обязуются оплатить установленную договором стоимость работ. В соответствии с п. 2.1 договора стоимость работ составляет 35 000 рублей. Согласно условиям договора (п.п.2.2. и 2.3.) стороны установили порядок расчетов: 40% предоплата в течении 20 дней со дня подписания договора; оставшиеся 60% в течении 3-х месяцев с момента подписания акта выполненных работ.

28.03.2019г. истец перечислил ответчику предоплату в сумме 14 000 рублей, что подтверждается платежным поручением № 4502 от 28.03.2019г.

В соответствии с п. 3.1 договора ответчик обязался выполнить работы по настоящему договору в полном объеме, предусмотренные планом работ до 01.06.2019г.

Ввиду неисполнения обязательства ответчика по договору 9 октября 2019 года истцом в его адрес было направлено досудебное требование о возврате аванса. Требование (претензию) истца о возврате суммы аванса ответчик добровольно не удовлетворил, что послужило основанием для подачи настоящего иска в суд. На основании изложенного истец просит взыскать с ответчика предварительную оплату в виде аванса в сумме 14 000,00 рублей за невыполненные обязательства по договору № 1_20190326 от 28 марта 2019 года.

ООО «Квадро учет» правом на предоставление отзыва, предусмотренным статьей 98 Арбитражного процессуального кодекса Приднестровской Молдавской Республики, которое было разъяснено в определении о принятии искового заявления к производству суда, не воспользовалось, представителя для участия в деле не направило.

Арбитражный суд, руководствуясь положениями пункта 1 статьи 108 АПК ПМР, согласно которой непредставление отзыва не является препятствием к рассмотрению дела, приступил к рассмотрению дела по имеющимся в нем материалам. Заслушав истца, исследовав материалы дела, суд находит требования истца законными, обоснованными и подлежащими удовлетворению исходя из следующих установленных обстоятельств и примененных норм материального и процессуального права.

Истец (заказчик) и ответчик (исполнитель) 28 марта 2019 года заключили договор № 1_20190326 (далее – договор), согласно которому исполнитель производит установку конфигурации «Заработная плата на основе конфигурации 1С-Расчет» (далее – Программный продукт) на компьютерную технику заказчика, разработанной ООО «Квадро учет» (пункт 1.1 договора), исполнитель обязуется произвести для заказчика установку и настройку Программного продукта под особенности учета и расчета заработной платы заказчика (пункт 1.2 договора), во время проведения работ по установке Программного продукт исполнитель производит обучение персонала заказчика по работе с установленным Программным продуктом (пункт 1.4 договора).

Оценив представленный договор, суд исходит из наличия у сторон правоотношений, регулируемых нормами главы 40 ГК ПМР. В силу пункта 1 статьи 808 ГК ПМР по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги. Согласно пункту 1 статьи 810 ГК ПМР заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.

Согласно статье 812 ГК ПМР к договору оказания услуг применяются общие положения о подряде и бытовом подряде.

Как следует из содержания договора, стороны согласовали цену договора и порядок расчетов путем предварительной оплаты в вилле аванса, что соответствует положениям пункта 2 статьи 740, статье 764 ГК ПМР. Так за выполненную работу заказчик взял на себя обязательство произвести оплату исполнителю в общей сумме 35 000,00 рублей, из которых предварительная оплата в размере 40% от суммы договора подлежит оплате в течение 20 рабочих дней с даты заключения договора, оставшиеся 60% в течение трех месяцев с даты подписания акта выполненных работ (раздел 2 договора).

Истцом в доказательство исполнения обязательств по произведенной предварительной оплате по договору в размере 40% от суммы договора, что составляет 14 000,00 рублей (35 000,00х40%) представлено платежное поручение № 4502 от 28 марта 2019 года, в назначении платежа которого указана «частичная оплата договора № 1_20190326 от 28.03.2019 г.», получатель ООО «Квадро учет».

Исполнитель взял на себя обязательство по выполнению работ в срок до 01 июня 2019 года (пункт 3.1) договора. Пунктом 1.3 договора стороны согласовали установку Программного продукта в соответствии с «Планом работ» (Приложение № 1 к договору), в котором предусмотрены распределение необходимого объема работ на основные этапы, распределение обязанностей. Завершение работ по установке Программного продукта должно быть оформлено подписанием Акта выполненных работ (пункт 1.5 договора).

В силу части второй пункта 1 статьи 737 ГК ПМР подрядчик несет ответственность за нарушение сроков выполнения работ.

В соответствии со статьей 326 ГК ПМР обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов.

Исследовав представленные истцом доказательства, суд констатирует исполнение договорных обязательств истцом в части внесения предварительной оплаты, как то стороны согласовали пунктом 2.2 договора.

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом (статья 327 ГК ПМР). В свою очередь доказательства исполнения ответчиком обязанности по установке Программного продукта к согласованному сторонами в договоре сроку в материалах дела отсутствуют.

Согласно положениям пункта 3 статьи 810 ГК ПМР исполнитель, не исполнивший взятое на себя обязательство по договору, обязан возвратить заказчику полученную по данному договору цену.

Истец, прежде чем реализовать конституционное право на судебную защиту, обратился к ответчику с претензией № 01-04/999 от 09.10.2019 года с требованием возврата оплаченной суммы предварительной оплаты в размере 14 000,00 рублей. Однако заявленная претензия оставлена без ответа.

Арбитражный суд, исследовав материалы дела, оценив каждое доказательств в отдельности и также достаточность и взаимную связь в совокупности, основываясь на положениях статьи 45 АПК ПМР, в силу которой каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается, как на основание своих требований и возражений, пришел к выводу о том, что заявленные исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме.

В соответствии с пунктом 1 статьи 84 Арбитражного процессуального кодекса Приднестровской Молдавской Республики судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных требований. Истцом при подаче иска уплачена государственная пошлина в размере 660,00 рублей, что подтверждается платежным поручением № 6862 от 13 февраля 2020 года. Учитывая, что заявленные требования истца подлежат удовлетворению в полном объеме, государственная пошлина относится на ответчика в размере, установленном Законом Приднестровской Молдавской Республики «О государственной пошлине».

Арбитражный суд Приднестровской Молдавской Республики, руководствуясь пунктом 1 статьи 84, статьями 113-116, 117 Арбитражного процессуального кодекса Приднестровской Молдавской Республики,

- Р Е Ш И Л:

1. Исковое заявление муниципального унитарного предприятия «Спецавтохозяйство г. Тирасполь» к обществу с ограниченной ответственностью «Квадро учет» о взыскании аванса за невыполненную работу по договору удовлетворить.

2. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Квадро учет» в пользу муниципального унитарного предприятия «Спецавтохозяйство г. Тирасполь» оплату в виде аванса в сумме 14 000,00 рублей за невыполненные обязательства по договору № 1_20190326 от 28 марта 2019 года.

3. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Квадро учет» в пользу муниципального унитарного предприятия «Спецавтохозяйство г. Тирасполь» расходы по оплате государственной пошлины в сумме 660,00 рублей.

Решение может быть обжаловано в течение 20 дней после принятия в кассационную инстанцию Арбитражного суда Приднестровской Молдавской Республики.

- Судья Арбитражного суда

Приднестровской Молдавской Республики                                               Т. И. Цыганаш